ანგარიში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  შესრულება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების 2013 წლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 164 686,3 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 168 508,1 ათასი ლარი, რაც  გეგმის 102,3 პროცენტია.

რესპუბლიკური  ბიუჯეტის  შემოსავლები

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2013 წლის შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 162 178,3 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 165 534,3 ათასი ლარი ანუ გეგმა შესრულებულია 102,1 პროცენტით. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით შემოსავლების ფაქტიური შესრულება გაზრდილია 29 761,3 ათასი ლარით ანუ 21,9 პროცენტით.

2013  წლის  რესპუბლიკური ბიუჯეტის  შემოსავლები წილობრივად

- გადასახადები

ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 80,8 პროცენტი მოდის გადასახადებზე,  რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს, საანგარიშგებო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის  გეგმა განისაზღვრა 126 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 133 750,9 ათასი ლარი ანუ გეგმის 106,2  პროცენტი.

საშემოსავლო გადასახადი 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, რომელიც შეადგენდა 124 750,3 ათას ლარს, გაზრდილია 9 000,6 ათასი ლარით ანუ 7,2 პროცენტით. დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან 2013 წელს შეადგენს 76 383,5 ათას ლარს, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენელებს აღემატება 1 542,9 ათასი ლარით ანუ 2,1 პროცენტით, ასევე საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკური პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან  საანგარიშგებო პერიოდის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 15 982,3 ათას ლარს რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 2 638,1 ათასი ლარით ანუ 19,8 პროცენტით.

საშემოსავლო გადასახადის შესრულება 2012-2013 წლებში

2. გრანტები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2013 წლის გრანტების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 27 069,9 ათასი ლარით,  ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 21 146,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია  78,1 პროცენტით.

3.  სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2013 წლის სხვა შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 108,4 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 10 636,6 ათასი ლარი ანუ გეგმის 116,8 პროცენტი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით სხვა შემოსავლები გაზრდილია 3 675,2 ათასი ლარით ანუ 52,8 პროცენტით.

სხვა შემოსავლების 2013 წლის  შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე:

პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი) საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 5 600,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 689,3 ათასი ლარი ანუ გეგმის 101,6 პროცენტი; შემოსავალი დივიდენდებიდან  2013 წლის გეგმა განისაზღვრა 900,0 ათასი ლარი,  ხოლო  ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 310,5 ათასი ლარი, გეგმის 145,6 პროცენტი;  რენტიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 748,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 524,7 ათასი ლარი ანუ გეგმის 203,8 პროცენტი; საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებლის საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 0,6 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 14,0 ათას ლარს. სანებართვო მოსაკრებლის 2013 წლის გეგმიური მაჩვენებელი განისაზღვრა 33,5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 36,2 ათასი ლარი ანუ გეგმის 108,1 პროცენტი; საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 0,8 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულება შეადგენს 0,9 ათას ლარს ანუ გეგმის 106,8 პროცენტს; შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 2013 წლის გეგმა განისაზღვრა 443,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 517,1  ათასი ლარი ანუ გეგმის 116,7 პროცენტი; შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 88,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 111,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 126,4 პროცენტი; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების 2013 წლის გეგმიური მაჩვენელები განისაზღვრა 1 294,5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 432,7 ათასი ლარი ანუ გეგმის 110,7 პროცენტი.

2013 წლის სხვა შემოსავლების შესრულება

4. არაფინანსური აქტივების კლება

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2013 წლის  არაფინანსური აქტივების კლების  გეგმა განისაზღვრა 2 508,0  ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 973,8  ათასი ლარი, ანუ გეგმის 118,6 პროცენტი. მათ შორის: ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან  მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1 066,2 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1 907,6 ათასი ლარი.

2013 წლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) შესრულება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

2013 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაზუსტებული გადასახდელები 154 242,4 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 141 716,3 ათას ლარს, რაც გეგმის 91,9 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 4 494,6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ -  4 282,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 95,3 პროცენტია.

აქედან ხარჯების დაფინანსებამ 4 162,4 ათასი ლარი, გეგმის 97,1 პროცენტი, არაფინანსურმა აქტივებმა – 119,8 ათასი ლარი, გეგმის 58,0 პროცენტი შეადგინა, ხოლო ვალდებულებების კლების ასიგნება 0,3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 100,0 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი 582,5 ათასი ლარის ასიგნება დაფინანსებულია – 575,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,9  პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 39 212,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ  –  32 882,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 83,9 პროცენტია.

აქედან ხარჯების დაფინანსებამ 20 258,4 ათასი ლარი, გეგმის 76,7 პროცენტი,   არაფინანსური აქტივების დაფინანსებამ 12 621,8 ათასი ლარი, გეგმის 98,6 პროცენტი, ხოლო  ვალდებულებების კლება დაფინანსებულია 2,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის     99,6 პროცენტი შეადგინა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატისათვის 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 3 802,7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ  – 3 381,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 88,9 პროცენტია.

აქედან ხარჯების დაფინანსებამ  3 355,9 ათასი ლარი, გეგმის 90,9 პროცენტი,  არაფინანსური აქტივების დაფინანსებამ – 25,3 ათასი ლარი, გეგმის 22,8 პროცენტი შეადგინა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოსათვის 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით 10 583,3 ათასი ლარის დაზუსტებული ასიგნება  დაფინანსებულია 5 177,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 48,9 პროცენტია.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა  1 155,9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 1 142,1 ათასი ლარი, გეგმის 98,8 პროცენტი შეადგინა.

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოსათვის“ გამოყოფილი 3 092,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა დაფინანსებამ  3 064,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 99,1 პროცენტია.

ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველომ 2013 წლის საანგარიშო პერიოდში განახორციელა გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შემდეგი ქვეპროგრამები:

„აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი“-ს ქვეპროგრამაზე 2013 წელს გამოყოფილი 15,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშოები:

გამოცხადებულ     გამარტივებულ     ელექტრონულ     ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლინდა სსიპ „ტესტირების, სერტიფიკაციის ცენტრი“, რომელთანაც გაფორმებულია ხელშეკრულება წყალსატევების აქტიურ დამაბინძურებელ ობიექტებზე წყლის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (210 სინჯი) მომსახურებაზე, ღირებულებით 8,4 ათასი ლარი.

ასევე   გაფორმებულია   სახელმწიფო   შესყიდვების   შესახებ   ხელშეკრულება შპს

„სპექტრ“-თან (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი) ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (132 სინჯი) მომსახურებაზე, ღირებულებით 6,6 ათასი ლარი.

წლის განმავლობაში ჩატარებული   იქნა   132   ატმოსფერული   ჰაერის   სინჯის ანალიზი და 210 ჩამდინარე წყლის სინჯის ანალიზი, საერთო ღირებულებით 15,0 ათასი ლარი.

„აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი “-ს ქვეპროგრამაზე 2013 წელს გამოყოფილი 15,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშოები: გამოცხადებულ     გამარტივებულ     ელექტრონულ     ტენდერში  გამარჯვებულად გამოვლინდა სსიპ „ტესტირების, სერტიფიკაციის ცენტრი“, რომელთანაც გაფორმებულია ხელშეკრულება ზღვის წყლის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების  (150 სინჯი) მომსახურებაზე, ღირებულებით 15,0 ათასი ლარი, რომელიც შესრულდა 100,0 პროცენტით.

„აჭარის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის 2013 წელს გათვალისწინებული იყო       1 255,4 ათასი ლარი, რომელიც დაფინანსდა 900,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 71,8 პროცენტია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები:

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით გაფორმებულია შპს „აჭარსპეცპროექტ“-თან ხელშეკრულება  შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის (ადლიის, ჩაქვისა და ქობულეთის) დროებითი ნაპირსამაგრი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 15,0 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა სრულად.

გაფორმებული   სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „დალა 73“-სთან ადლიის სანაპირო ზოლის (პლაჟის) გასამაგრებელი სამუშაოების შესყიდვაზე, ღირებულებით 585,0 ათასი ლარი შეწყვეტილი იქნა 2013 წლის 31 ოქტომბერს ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, რადგან არ განხორციელა მიმწოდებლის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლება.

გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება  შპს „კავკასენერგო“ - სთან ჩაქვის სანაპირო ზოლის (პლაჟის) გასამაგრებელი სამუშაოების შესყიდვაზე, ღირებულებით 484,8 ათასი ლარი, რაც დაფინანსებული სრულად. სანაპირო ზოლზე შეტანილია 50 000 მ³ ინერტული მასალა.

გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „მეგა სერვის ცენტრ“-თან ბობოყვათის სანაპირო ზოლის (პლაჟის) გასამაგრებელი სამუშაოების შესყიდვაზე ღირებულებით 248,5 ათასი ლარი, რაც დაფინანსებული სრულად. სანაპირო ზოლზე შეტანილია 50 000 მ³ ინერტული მასალა.

გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ფიზიკურ პირ მურად ბოლქვაძესთან ადლიის სანაპირო ზოლის (პლაჟის) გასამაგრებელი სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 2,9 ათასი ლარი შეწყვეტილ იქნა ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, ვინაიდან არ განხორციელებულა ადლიის სანაპირო ზოლის გასამაგრებელი სამუშაოები.

გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ფიზიკურ პირ ნუგზარ ბოლქვაძესთან ჩაქვისა და ბობოყვათის სანაპირო ზოლის (პლაჟის) გასამაგრებელი სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვაზე, შესაბამისად ღირებულებით 2,9 ათასი ლარი და 1,2 ათასი ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად 4,1 ათასი ლარით.

გაფორმებული იქნა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს ,,მეგა სერვის ცენტრ“-თან ქობულეთის სანაპირო ზოლის (პლაჟის) გასამაგრებელი სამუშაოების შესყიდვაზე, ღირებულებით 270,9 ათასს ლარი. ხელშეკრულების შესაბამისად საბანკო გარანტიის საფუძველზე მიმწოდებელთან განხორციელებულია წინასწარი ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების 30% ოდენობით - 81,3 ათასი ლარი. მიმწოდებლის მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება სრულად არ იქნა განხორციელებული, მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო. 2013 წლის 31 დეკემბერს ხელშეკრულება იქნა შეწყვეტილი. წინასწარი ანგარიშსწორების თანხა საავანსო გარანტიის საფუძველზე დაბრუნებული იქნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში 2014 წლის I კვარტალში.

გაფორმებული იქნა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს ,,მეგა სერვის ცენტრ“-თან ქობულეთის სანაპირო ზოლის (პლაჟის) გასამაგრებელი სამუშაოების შესყიდვაზე, ღირებულებით 224,0 ათასი ლარი. ხელშეკრულების შესაბამისად საბანკო გარანტიის საფუძველზე მიმწოდებელთან განხორციელებულია წინასწარი ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების 30% ოდენობით - 67,2 ათასი ლარი. მიმწოდებლის მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები სრულად არ იქნა განხორციელებული, მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო. 2013 წლის 31 დეკემბერს ხელშეკრულება იქნა შეწყვეტილი. წინასწარი ანგარიშსწორების თანხა საავანსო გარანტიის საფუძველზე დაბრუნებული იქნება აჭარის ავტონომიური რესბუბლიკის ბიუჯეტში 2014 წლის I კვარტალში.

შეწყვეტილი იქნა ინდ. მეწარმე ,,გენრიხ კარსანიძე’’-სთან (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი) გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები ქობულეთის სანაპირო ზოლის (პლაჟის) გასამაგრებელი სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 1,3 ათასი ლარი და 1,6 ათასი ლარი შესაბამისად, ვინაიდან არ განხორციელებულა ადლიის სანაპირო ზოლის გასამაგრებელი სამუშაოები.

„ეროზირებულ ტერიტორიაზე ტყის გაშენების ღონისძების“ ქვეპროგრამაზე 2013 წელს   გამოყოფილი 50,0 ათასი ლარი დაფინანსება არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშოები:

გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „ბრემარი“-სთან ხულოსა და ქედის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე ტყის გაშენების მომსახურების მრავალწლიან  შესყიდვაზე,  ღირებულებით  70,3  ათასი  ლარი  (მომსახურების ღირებულება 2013 წლისათვის შეადგენს 49,3 ათას ლარს).

ხელშეკრულების შესაბამისად საბანკო გარანტიის საფუძველზე მიმწოდებელთან განხორციელებულია წინასწარი ანგარიშსწორება 20% ოდენობით - 14,1 ათასი ლარი. ავანსად გადარიცხული თანხა, საბანკო გარანტიის საფუძველზე დაბრუნებული იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - სახაზინო სამსახურის ანგარიშზე.

2013 წლის ღონისძიების დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში საკასო შეუსრულებლობა შეადგენს 50,0 ათასს ლარს. აღნიშნულის მიზეზს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შეუსრულებლობა. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების გამო მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. ამასთან, ვინაიდან მიმწოდებელზე  დაკისრებული პირგასამტეხლოს რაოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს, გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად სამმართველოს მიერ 2013 წლის 27 დეკემბერს განხორციელდა აღნიშნული ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტა, ასევე, სამმართველოს მიერ მომზადდა სასარჩელო განცხადება და გაგზავნილი იქნა სასამართლოში.

„ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობაზე“ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 3 ივლისის #697 განკარგულების თანახმად გამოყოფილი იქნა იქნა 5 000,0 ათასი ლარი, რაც დამტკიცებული იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში.

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის გზით განხორციელდა   ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების პროექტისა და გეგმის მომზადების, ხარჯების გამოთვლის მომსახურების შესყიდვა, მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის ღირებულება განისაზღვრა 39,9 ათასი ლარის ოდენობით, რაც დაფინანსდა სრულად.

დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში საკასო შეუსრულებლობა შეადგენს 4 960,1 ათას ლარს. გამომდინარე იქედან რომ, ნაპირსამაგრი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდება შპს „ნაპირდაცვის’’ მიერ განხორციელდა 2013 წლის 21 ნოემბერს და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება 2013 წლის 31 დეკემბრამდე გახდა შეუძლებელი, აღნიშნული აუთვისებელი თანხა იქნა გათვალისწინებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ,,ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა’’ ქვეპროგრამის ფარგლებში.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

2013 წელს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტისათვის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 2 783,7 ათასი ლარის ასიგნება  დაფინანსებულია 2 583,6 ათასი ლარით რაც, გეგმის 92,8 პროცენტია.

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის  ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა  649,7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 599,3 ათასი ლარი, გეგმის 92,2 პროცენტი შეადგინა.

ააიპ „ბათუმის ტურისტული სააგენტოსათვის“ 2013 წელს გამოყოფილი 220,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა დაფინანსებამ  216,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 98,4 პროცენტია.

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში  განხორციელდა  „ტურიზმის  განვითარების  ხელშეწყობის“  პროგრამის შემდეგი ქვეპროგრამები:

„შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილი 1 024,0 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 897,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87,6 პროცენტია.

-აჭარის რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტის მიერ 2013 წლის სეზონისთვის  მომზადდა და გამოიცა 18 დასახელების 107 000 ცალი საინფორმაციო-სარეკლამო მასალები:

• საერთაშორისო  ბაზრისთვის  შემდეგი  ბროშურები:  აჭარა-ბათუმის    გზამკვლევი (გაიდი); ღვინის ტურიზმი; სოფლად ტურიზმი; სასტუმროებისა და რესტორნების კატალოგი; ფრინველებზე დაკვირვება.

• თემატური  ბროშურები:  მთიანი  აჭარა;  აჭარის  დაცული  ტერიტორიები  და ბუნებრივი სიმდიდრეები; რუქა - საქართველო-აჭარა-ბათუმი; რუქა - ქობულეთი; ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რუქა.

• შიდა ტურიზმის განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის დაიბეჭდა აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ბროშურები.

- სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა 20 საინფორმაციო-სარეკლამო ტური თურქეთის, პოლონეთის, ისრაელის, რუსეთის,  უკრაინის, ბელორუსიის და აზერბაიჯანის ტუროპერატორებისა და ჟურნალისტებისთვის.

- 2013 წელს დეპარტამენტის ორგანიზებით ბათუმში ჩატარდა: სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო ტურიზმის კონფერენცია, „ტურიზმის კვირეული“, „ბათუმის ფრინველების ფესტივალი 2013“ და  ფესტივალი - "Batumi calling".

- 2013 წელს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში 768 ავიარეისზე განხორციელდა  ტურისტებისთვის ტკბილეულით დახვედრის ტრადიციული ღონისძიება.

- ქ. ბათუმში განთავსდა 10 ცალი ფოტოსტენდი -„ძველი ბათუმის ამსახველი ფოტოები“.

- აჭარის მასშტაბით განხორციელდა 5 ახალი ტურისტული მარშრუტის  შედგენა და მარკირება.

- 2013 წლის ბოლოს ქ. ბათუმში, ქობულეთში, ქედასა და შუახევში დაიწყო ახალი ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების  მშენებლობა და აღჭურვა, რომელიც დასრულდება 2014 წლის I კვარტალში.

- აჭარის რეგიონის სასტუმროების, რესტორნების, გესთჰაუსების  პერსონალს - 230 კაცს ჩაუტარდა ტრენინგები და გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.

„მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე“

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 870,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97,8 პროცენტია.

2013 წელს დეპარტამენტი წარმოდგენილი იყო შემდეგ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებსა და კონფერენციებში:

      - სტამბულის ტურისტული გამოფენა - “EMITT 2013”

- გერმანიიის ტურისტული გამოფენა  - „ITB Berlin“

- უკრაინის ტურისტული გამოფენა - “UІTT –Kiev 2013”

- პოლონეთის ტურისტული გამოფენა - “Glob 2013”

- ამერიკის შეერთებული შტატების  საკრუიზო გამოფენა - „Seatrade Miami 2013“-ში

- აზერბაიჯანის ტურისტული გამოფენა - „ITF 2013“

- ყაზახეთის ტურისტული გამოფენა -  „KITF 2013“

- საქართველოს ტურისტული გამოფენა - „CTF Tbilisi-2013“

- ბათუმის ტურისტული გამოფენა - „Batumi Expo-2013“.

- აჭარის რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით 2013 წელს სარეკლამო კამპანიები განხორციელდა: თურქეთში, პოლონეთში, ბელორუსიაში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში და სომხეთში, ასევე სოციალურ ქსელებში განხორციელდა ინტერნეტ რეკლამა და ონლაინ მარკეტინგული ღონისძიებები.

- 2013 წლის განმავლობაში საკრუიზო ჟურნალ “Seatrade Reviev”-ს ოთხივე გამოცემაში განხორციელდა რეკლამა აჭარის შესახებ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

საარქივო სამმართველოს 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 1 614,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 1 614,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 100,0 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი

ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტისათვის 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 4 817,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 4 702,2 ათასი ლარი გეგმის 97,6 პროცენტი შეადგინა, საიდანაც ტელე-რადიო სამაუწყებლო საქმიანობის დაფინანსებაზე მოდის 3 589,8 ათასი ლარი.

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტისათვის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 15 611,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 15 424,5 ათასი ლარი, გეგმის 98,8 პროცენტი შეადგინა, საიდანაც „საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის“ პროგრამა  დაფინანსებულია 14 493,1 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში 2013 წლის განმავლობაში საავტომობილო გზების ზოგიერთ მონაკვეთებზე  დაიგო  ასფალტობეტონისა  და ბეტონის საფარი, აშენდა და მოეწყო ხელოვნური ნაგებობები.  გაიწმინდა,  მოშანდაგდა და ორმულად შეკეთდა  რიგი მონაკვეთები, აღდგენილი და ახლად გაყვანილი იქნა წყალსაწრეტი არხები. წლის დასაწყისსა და  ბოლოს რეგიონში დიდთოვლობის მიუხედავად, საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვაზე დასაქმებულთა დიდი ძალისხმევით თითქმის  არ შეფერხებულა საავტომობილო მიმოსვლა არცერთ დასახლებულ პუნქტთან.

აღნიშნული პროგრამის ქვეპროგრამა - „საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვითი ღონისძიებების“ ფარგლებში დაფინანსდა 3 304,7 ათასი ლარი. გზის მომვლელების ხელფასებზე (383 დასაქმებული) ხუთივე მუნიციპალიტეტში გაიხარჯა 1 315,8 ათასი ლარი. საგზაო ტექნიკისათვის  შეძენილია  564,0  ათასი  ლარის  საწვავი და საპოხი მასალები.  ავტომობილებისა და საგზაო ტექნიკის მიმდინარე  რემონტის, სათადარიგო ნაწილების, მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოებისათვის გაიხარჯა 236,5 ათასი ლარი. სპეცტანსაცმელის შეძენისათვის გაიხარჯა 12,5 ათასი ლარი. შესყიდულია მონოლითური ბეტონი 392,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე შესყიდულია რკინისა  და  პლასტმასის  მილები  162,2  ათასი  ლარის  ოდენობით.  საგზაო  ნიშნების საბეჭდი პლოტერის ელექტროძრავის შეძენისათვის გაიხარჯა 1,3 ათასი ლარი. ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთების და ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოებისათვის  გაიხარჯა  382,4  ათასი  ლარი.  მძიმე ტექნიკის დაქირავებაზე გაწეულია 129,4   ათასი   ლარი,   ავტოტრანსპორტის   დაზღვევაზე გაიხარჯა 7,5 ათასი ლარი. საგზაო ნიშნების დამზადებაზე - 42,1 ათასი ლარი. ხიდების მშენებლობისათვის გადმოცემულ ვაგონ-ბაქნების დემონტაჟზე და ტრანსპორტირებაზე გახარჯულია 59,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის „გზების რეაბილიტაცია“ ფარგლებში გზის 18  მონაკვეთზე 36,565 კილომეტრზე მოეწყო ასფალტობეტონის საფარი,  რაზედაც გაწეულია 7 422,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის „ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ ფარგლებში საავტომობილო გზების 30 მონაკვეთზე მოეწყო 147 გრძივი მეტრი გაბიონი, 33 მონაკვეთზე აშებდა 576 გრძივი მეტრი ბეტონის საყრდენი კედელი. რებილიტაცია ჩაუტარდა 11 არსებულ, ხოლო ახლად აშენდა 11 ახალი ხიდი. სულ დაფინანსება შეადგენს 1 780,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამა „სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია“ დაფინანსებულია 234,3 ათასი ლარით, 19  არხზე განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დამშრობი არხები გაიწმინდა დანალექებისაგან.

ქვეპროგრამის „საგზაო ტექნიკის შეძენა“ ფარგლებში შეძენილია სხვადასხვა ტექნიკა (19 ერთეული), ღირებულებით 1 751,0 ათასი ლარი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 5 772,2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 5 637,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 97,7 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაციისათვის 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილია  2 946,9 ათასი ლარის ასიგნება, რაც დაფინანსებულია 2 816,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,6 პროცენტია.

სახაზინო სამსახურისათვის გამოყოფილი 202,9 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა დაფინანსებამ  201,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,1 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცით მოწყობის სქემის შემუშავებაზე 2013 წელს გათვალისწინებული 56,7 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად. პროექტი ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპულიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და ნიდერლანდების სამეფოს შორის დადებული ხელშეკრულების თანახმად. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის ზემოაღნიშნული პროექტით მომზადდა აჭარის სივრცითი მოწყობის სქემა, რომელიც წარმოადგენს ავტონომიისათვის იერარქიულად უმაღლეს ქალაქმშენებლობით დოკუმენტს. პროექტი დასრულებულია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაციაზე 2013 წელს გათვალისწინებული 2 565,7 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 2 563,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,9 პროცენტია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დასრულდა ქალაქ ბათუმში, თამარის დასახლებაში ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. თითოეულ კორპუსში განთავსდა 58-58 საცხოვრებელი ბინა. ახალი მშენებლობისათვის დაგეგმილ იქნა დაბა ხულოში, ზედა ვაშლოვანის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა და დაბა ქედაში ყოფილი პოლიკლინიკის შენობის რეკონსტრუქცია. დაბა ხულოში, ვაშლოვანის დასახლებაში დაგეგმილი მშენებლობით გათვალისწინებულია 72 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, ხოლო დაბა ქედაში არსებული პოლიკლინიკის შენობის რეკონსტრუქციით მოეწყობა 12 საცხოვრებელი ბინა.

ქალაქ ბათუმში, თამარის დასახლებაში 2012 წლისათვის სამინისტროს დაკვეთით შპს "NAREM CBM"-მა დაიწყო ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა, რომელიც ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ დასრულდა და მისი მშენებლობის პერიოდი გადავიდა 2013 წლისათვის. სამშენებლო სამუშაოების შესრულების ხელშეკრულებაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად შეტანილი ცვლილებებით სამშენებლო კომპანიას მიეცა დამატებითი ვადა სამუშაოების დასასრულებლად, რომელიც ასევე დარღვეულ იქნა, რის გამოც შემსრულებელი შპს "NAREM CBM" დაჯარიმდა 330,1 ათასი ლარით. შესრულებული სამუშაოებისათვის ანაზღაურებამ შეადგინა 2 361,9 ათასი ლარი.

ამავე საცხოვრებელი სახლების საინჟინრო ქსელებით (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება, წყალარინება, გაზმომარაგება) უზრუნველსაყოფად  სამინისტროს მიერ გადახდილ იქნა 90,7 ათასი ლარი, საიდანაც ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვისათვის სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"-ს ჩაერიცხა 7,8 ათასი ლარი, წყალმომარაგებისა და წყალარინებისათვის შესაბამისად 6,6 ათასი ლარი და 23,0 ათასი ლარი გადახდილ იქნა შპს " ბათუმის წყალი"-სათვის. გაზმომარაგებისათვის შემსრულებელი კომპანია შპს "ივერია-7", რომელიც გამოვლინდა ტენდერის საფუძველზე,  სამუშაოების შესრულებისათვის დაფინანსდა  53,3 ათასი ლარით.

შესრულდა როგორც გარე გაზმომარაგების სამუშაოები, ასევე თითოეული ბინა უზრუნველყოფილ იქნა ბუნებრივი აირით, შესაბამისი ტექნიკური მოთხოვნებით (მრიცხველები და სხვა). სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება ანაზღაურდა 11,3 ათასი ლარით.

ქალაქ ბათუმში თამარის დასახლებაში ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა 2013 წლისათვის სულ დაფინანსდა 2 463,9 ათასი ლარით.

დაბა ქედაში არსებული საავადმყოფოს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები შესრულდა 2012 წლისათვის. შენობის საკანალიზაციო ქსელის ჩართვა იგეგმებოდა არსებულ სეპტიკთან, მაგრამ  დეტალური შესწავლის საფუძველზე გაირკვა, რომ მისი ტექნიკური მდგომარეობა არ შეესაბამებოდა  გამართულ ექსპლუატაციას, რის გამოც დაიგეგმა ახალი სეპტიკის მშენებლობა. ობიექტის საპროექტო ღირებულება შეადგენდა 27,3 ათას ლარს. სამშენებლო სამუშაოები შესრულდა ინდ.მეწარმე „დემურ ტარიელაძე"-ს მიერ, რომელსაც შესრულებული სამუშაოებისათვის აუნაზღაურდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 16,5 ათასი ლარი.

დასრულებულია დაბა ქედაში ყოფილი საავადმოფოს შენობის სასმელი წყლისა და ელექტრომომარაგების  ერთიან ქსელზე მიერთების სამუშაოები. წყალმომარაგების ქსელზე ახალი აბონენტის დაერთების ღირებულებამ შეადგინა 2,9 ათასი ლარი, რომელიც აუნაზღაურდა  შპს "ქედის წყალ"-ს, ხოლო ელექტროქსელში ახალი აბონენტის ჩართვისათვის სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"-ს ჩაერიცხა 10,7 ათასი ლარი. ასევე დაბა შუახევში ყოფილი საავადმყოფოს საცხოვრებელ სახლად რეაბილიტაციის შემდეგ ელექტროქსელში ახალი აბონენტის ჩართვისათვის სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"-ს ჩაერიცხა 10,7 ათასი ლარი.

დაბა ხულოში ვაშლოვანის დასახლებაში ასაშენებელი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შედგენამდე წინასწარ შესყიდულ იქნა სამშენებლო მოედნის წინასაკვლევი დოკუმენტაცია - გეოდეზიური და გეოლოგიური სამუშაოები. აღნიშნული წინასაკვლევი სამუშაოები ჩატარებულ იქნა სამშენებლო მოედნის მშენებლობისათვის ვარგისიანობის დასადგენად. სამუშაოები შესყიდულ იქნა კონკურსის წესით. საკონკურსო ფასი შეადგენდა 5,5 ათასი ლარს, რაზეც კონკურსში გამარჯვებულმა შპს "TUSKI  GEOLOGY GROUP" აიღო აღნიშნული სამუშაოებზე  შესრულების  ვალდებულება, რაც ანაზღაურებულია სრულად. სამუშაოთა მოწოდების ვადების დარღვევისათვის კომპანია დაჯარიმდა 0,1 ათასი ლარით.

ზედა ვაშლოვანში საპროექტო დოკუმენტაციის შესასყიდი ღირებულება განისაზღვრა 50,9 ათასი ლარით. კონკურსში გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან შპს "აჭარსპეცპროექტ"-თან გაფორმებული ხელშეკრულებით სამუშაოს ღირებულება განისაზღვრა 49,0 ათასი ლარით. საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია და შესაბამისად მისი ღირებულება ანაზღაურებულია სრულად. სამუშაოების ჩაბარების ვადის დარღვევისათვის შემსრულებელი დაჯარიმდა 1,2 ათასი ლარით.

დაბა ქედაში არსებული პოლიკლინიკის შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისათვის  საპროექტო დოკუმენტაციის შესასყიდად გამოცხადდა კონკურსი. სამუშაოების შესრულების ღირებულება შეადგენდა 6,5 ათას ლარს.  კონკურსში გამარჯვებულ ინდ.მეწარმე „თეიმურაზ ბურჭულაძე"-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება      4,5 ათას ლარზე საპროექტო სამუშაოების  შესრულებისათვის, რაც დაფინანსდა სრულად.  მომწოდებელი სამუშაოების ჩაბარების ვადების დარღვევისათვის დაჯარიმდა 0,2 ათასი ლარით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 30 755,1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 28 647,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 93,1 პროცენტია.

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაციისათვის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა  1 625,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 1 494,9 ათასი ლარი, გეგმის 92,0 პროცენტი შეადგინა.

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის ადმინისტრაციაზე გამოყოფილი 443,4 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა დაფინანსებამ 415,4 ათასი ლარი, გეგმის 93,7 პროცენტი, ხოლო სპორტისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ღონისძიებებზე გამოყოფილმა ფაქტიურმა დაფინანსებამ 1 156,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 93,7 პროცენტი შეადგინა.

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოებისათვის (რესურსცენტრები) 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 921,5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 898,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 97,5 პროცენტია.

გაძლიერებული და ინკლუზიური სწავლებისათვის გამოყოფილმა ფაქტიურმა დაფინანსებამ  154,9 ათასი ლარი,  გეგმის 96,4 პროცენტი შეადგინა.

სკოლა-პანსიონების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილმა ფაქტიურმა დაფინანსებამ  649,6 ათასი ლარი,  გეგმის 94,8 პროცენტი შეადგინა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილმა ფაქტიურმა დაფინანსებამ  5 184,7 ათასი ლარი,  გეგმის 90,7 პროცენტი შეადგინა.

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე 2013 წელს ფაქტიური დაფინანსება 1 397,7 ათას ლარს შეადგენს, რაც გეგმის 99,7 პროცენტია.

ააიპ „განათლების ფონდი“ საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია  667,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 87,8 პროცენტია.

სსიპ „კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს“ ადმინისტრაციაზე გამოყოფილი ასიგნებიდან დაფინანსებამ 789,9 ათასი ლარი,  გეგმის 90,8 პროცენტი შეადგინა.

კულტურისა და განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებებზე გამოყოფილმა ფაქტიურმა დაფინანსებამ  835,2 ათასი ლარი, გეგმის 95,7 პროცენტი შეადგინა.

მუზეუმებისა და გამოფენების ხარჯებისათვის გამოყოფილმა ფაქტიურმა დაფინანსებამ  2 301,5 ათასი ლარი, გეგმის 99,5 პროცენტი შეადგინა.

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილმა ფაქტიურმა დაფინანსებამ  8 051,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98,3 პროცენტია.

შემოქმედებით კავშირებზე გამოყოფილმა ფაქტიურმა დაფინანსებამ  102,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100,0 პროცენტი შეადგინა.

2013 წელს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტისა და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს  მიერ დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროგრამები და ქვეპროგრამები:

პროგრამა  „ზოგადი,  პროფესიული  და  უმაღლესი  განათლების  სფეროს ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამა  „აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია“

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილი 2 925,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 2 232,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 76,3 პროცენტს შეადგენს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 2 156,5 ათასი ლარით. კერძოდ: ქობულეთის N1 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოებისათვის 1 027,8 ათასი ლარი და ღობის მშენებლობისათვის 56,0 ათასი ლარი, ქალაქ ბათუმის N29 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციაზე 59,7 ათასი ლარი, სოფელ სალიბაურის N1 საჯარო სკოლის მშენებლობაზე (მშენებლობა ორწლიანია და დასრულდება 2014 წელს) 374,8 ათასი ლარი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზედა აჭყვას საჯარო სკოლის მშენებლობაზე (მშენებლობა ორწლიანია და დასრულდება 2014 წელს) 120,4 ათასი ლარი. აჭყვას საჯარო სკოლის რეაბილიტაციაზე 299,2 ათასი ლარი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიის საჯარო სკოლის მშენებლობაზე (მშენებლობა ორწლიანია და დასრულდება 2014 წელს) 84,0 ათასი ლარი. ქ. ბათუმის N16 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციაზე (გამაგრებითი სამუშაოები) 91,0 ათასი ლარი და ქ. ბათუმის N28 საჯარო სკოლის ადმინისტრაციულად მიერთებული ზედა ღელის დაწყებითი სკოლის მშენებლობაზე (მშენებლობა ორწლიანია და დასრულდება 2014 წელს)  43,6 ათასი ლარი.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის გადარიცხულია 40,4 ათასი ლარი. კერძოდ: 27,0 ათასი ლარით  დაფინანსდა შპს ,,გეომეფი“, რომელმაც მოამზადა სალიბაურის N1, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ტუნაძეების, ქ. ბათუმის N16 საჯარო სკოლებისა და დაბა შუახევის, მერისისა და ჩაისუბნის პანსიონების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. შპს ,,საქპროექტარქიტექტურა“ - 1,5 ათასი ლარით  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვას საჯარო სკოლისათვის, შპს ,,აჭარსპეცარქიტექტურა“ - 8,4 ათასი ლარით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიქუნეთის, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრისა და შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბელაშვილების საჯარო სკოლებისათვის და შპს ,,ჰიდრა“ - 3,5 ათასი ლარით ხულოს მუნიციპალიტეტის აგარის საჯარო სკოლისათვის.

გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 8,9 ათასი ლარი, რომელთანაც ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელშეკრულება გაფორმდა 2013 წლის 7 თებერვალს. ტექნიკურ ზედამხედველობაზე არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში გაფორმდა  ხელშეკრულება ი.მ. ,,რევაზ თოდრია“-სთან, ფიზიკურ პირ  ნუგზარ ბოლქვაძესთან  და ი.მ. ,,გენრიხ კარსანიძე“-სთან, რომლებზეც განხორციელდა გადარიცხვა 12,0 ათასი ლარის ოდენობით. ხოლო ექსპერტიზა დაფინანსებულია 15,0 ათასი ლარით.

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ  ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამაში შექმნილი ეკონომია 692,2 ათასი ლარი გამოწვეულია შემდეგი მიზეზის გამო. კერძოდ:

- 661,8 ათასი ლარის ეკონომია (საჯარო სკოლების მშენებლობები) გამოწვეულია იმის გამო, რომ თანხების ავანსის სახით მოთხოვნა მომწოდებლის მიერ არ წარმოდგენილა. შესაბამისად თანხების გაცემა აღნიშნულ პროექტზე მოხდება 2014 წლის ბიუჯეტიდან.

- 0,2 ათასი ლარის ეკონომია შექმნილია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე;

- 4,6 ათასი ლარი ტენდერების შედეგად შექმნილია ეკონომია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე;

- 9,3 ათასი ლარი ექსპერტიზისა და 10,1 ათასი ლარი ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯებში შექმნილი ეკონომია გამოწვეულია იმის გამო, რომ აღნიშნული საქმიანობა პირდაპირ პროპორციულად მიბმულია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობაზე;

- 6,2 ათასი ლარი საავტორო ზედამხედველობაზე - გამომდინარე იქედან, რომ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ავტორები საავტორო ზედამხედველობას ახორციელებდნენ ანაზღაურების გარეშე, შესაბამისად მათთან ხელშეკრულების გაფორმების საჭიროება აღარ გამხდარა.

ქვეპროგრამა  -  აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფა

„აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამით 2013 წელს გამოყოფილი 350,1 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წლის 1  მაისს გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლინდა ,,დსს მინიოს ბალდაი“, რომელთანაც  2013 წლის 28 ივნისს  გაფორმდა N197  ხელშეკრულება  350,1 ათას ლარზე.

18 საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილია სასკოლო ინვენტარით (ინდივიდუალური მერხი და სკამი 1,2,3,4 კატეგორიის - კომპლექტი, სასკოლო კარადა, სასკოლო დაფა, მასწავლებლის მაგიდა და სკამის კომპლექტი და სამასწავლებლოს მაგიდა და 15 სკამი - კომპლექტი), კერძოდ,

- ქედის მუნიციპალიტეტში - დოლოგნის, უჩხითის, ხარაულისა და კოკოტაურის საჯარო სკოლები;

- შუახევის მუნიციპალიტეტში - ნიგაზეულის, ნენიის, უჩამბის, ოლადაურისა და პაპოშვილების საჯარო სკოლები;

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში - ქაქუთის, ქობულეთის N1 და ჩაქვის N1 საჯარო სკოლები;

- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში - ზედა თხილნარის საჯარო სკოლა;

- ხულოს მუნიციპალიტეტში - ზედა ვაშლოვანის, სხალთის, ხიხაძირის, ღურტისა და ქედლების საჯარო სკოლები.

ქვეპროგრამა „ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის“

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილი 143,6 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 130,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 90,9 პროცენტია.

2013 წელს მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო)  დასაქმებულია 30 პედაგოგი: ხულოს მუნიციპალიტეტში 14, შუახევის მუნიციპალიტეტში 11,  ქედის მუნიციპალიტეტში  5, რომლებზეც შრომის ანაზღაურების  სახით გაიცა 111,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის კოორდინატორზე ხელფასის სახით გაცემულია 9,3 ათასი ლარი, ასევე გაწეულია მივლინების და კომუნიკაციის, ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის (ფლაერებისა და პოსტერების დამზადება) ხარჯები 1,1 ათასი ლარი. პროფესიულ განვითარებაზე (ტრენინგების ჩატარება) გაწეულია 4,5 ათასი ლარი, ასევე შეძენილია  4,5 ათასი ლარის სახელმძღვანელოები.

ქვეპროგრამაში შექმნილია ეკონომია 13,1 ათასი ლარი, კერძოდ:

მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურებაში 8,8 ათასი ლარი  - პედაგოგთა დასაქმება კონკურსის შედეგად განხორციელდა ეტაპობრივად.

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაში 0,7 ათასი ლარი - კოორდინატორის 2013 წლის 28 იანვარს დანიშვნის გამო.

მივლინების და კომუნიკაციის, ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის (ფლაერებისა და პოსტერების დამზადება) ხარჯებში 3,3 ათასი ლარი.

პროფესიული განვითარებაზე - 0,3 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამა  ,,საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარება“

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილი 71,1 ათასი ლარი  დაფინანსებულია სრულად.

20 რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა შეივსო  (სულ 8 360) მხატვრული, შემეცნებითი და სხვა სახის ლიტერატურით. კერძოდ:

- სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულას საჯარო სკოლა;

- სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის  საჯარო სკოლა;

- სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამბის საჯარო სკოლა;

- სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნენიის საჯარო სკოლა;

- სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანას საჯარო სკოლა;

- სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბნის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ სხალთის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღურტის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორჯომის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლის საჯარო სკოლა;

- სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის N1 საჯარო სკოლა;

- სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის N1 საჯარო სკოლა;

- სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა;

- სსიპ ბადრი ბერანძის სახელობის N6 საჯარო სკოლა;

- სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს საჯარო სკოლა;

- სსიპ ქობულეთის N1 საჯარო სკოლა.

ქვეპროგრამა „სასკოლო კლუბების ხელშეწყობა“

„სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი 35,0 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 33,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 96,0 პროცენტია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაწეული ხარჯებია:

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე, მივლინებასა  და კომუნიკაციაზე, ასევე ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერაზე 9,7 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის   ფარგლებში   გამოვლინდა   13   გამარჯვებული   სასკოლო   კლუბი,

რომელთა დაფინანსებამ შეადგინა 23,9 ათასი ლარი.

ქ. ბათუმის №1 საჯარო სკოლა - კლუბი „მეზონი“- 2,7 ათასი ლარი,  ქ. ბათუმის №8 საჯარო სკოლის კლუბი - „არტ ტაიმი“ – 1,3 ათასი ლარი, ქობულეთის ბ. ბერანძის სახელობის N6 საჯარო სკოლა - კლუბი „ხელმარჯვე ოსტატები“ – 1,0 ათასი ლარი, ქობულეთის N3 საჯარო სკოლა - კლუბი „ნიუბი“ – 1,8 ათასი ლარი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს - კლუბი „მუზა“ – 1,5 ათასი ლარი, ხელვაჩაურის N1 საჯარო სკოლა - კლუბი „სასკოლო მუზეუმი“ – 1,1 ათასი ლარი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის №2 საჯარო სკოლა - კლუბი „ფორინერი“ – 2,4 ათასი ლარი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიის საჯარო სკოლა - კლუბი „ხელოვნების კლუბი“ – 1,0 ათასი ლარი, ქედის მუნიციუპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლის კლუბი „აბლაბუდა” – 1,5 ათასი ლარი, ქედის მუნიციუპალიტეტის სოფელ დოლოგნის  საჯარო სკოლის - კლუბი - „მოძრავი თამაშები  – 1,5  ათასი  ლარი,  შუახევის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ ჯაბნიძეების საჯარო სკოლა - კლუბი „ქიმიკოსები - 21“ – 3,0 ათასი ლარი, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნენიის საჯარო სკოლა - კლუბი „ბუნების ქომაგები“ – 2,5 ათასი ლარი, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს N1 საჯარო სკოლა - კლუბი „ჩვენი ბაღი“–2,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამაში შექმნილი ეკონომია შეადგენს 1,4 ათას ლარს, კერძოდ:

სასკოლო კლუბების დაფინანსებაში - 0,1 ათასი ლარი;

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაში - 0,7 ათასი ლარი, კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 12 თვეზე, ხელშეკრულება გაფორმდა 28 იანვარს;

კომუნიკაციაზე 0,2 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის განხორციელების ხარჯებში 0,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა „სტუდენტთა დახმარება“

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილია 665,0 ათასი  ლარი, ხოლო  დაფინანსებულია 664,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,8 პროცენტია.

სულ დაფინანსდა  461 სტუდენტი, რომლებზეც  გაიცა დახმარება  663,7 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე გაწეულია სარეკლამო ხარჯი 0,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამაში შექმნილი ეკონომია 1,0 ათასი ლარის წარმოქმნილია შემდეგ ხარჯებში, კერძოდ: სტუდენტების დაფინანსება - 0,3 ათასი ლარი, რეკლამის ხარჯები - 0,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამა „ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამით „ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობა“ 2013 წელს გამოყოფილი 67,5 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ზალცბურგის ტურიზმის სკოლას შორის 2013 წლის 26 ივლისს დადებული N236 ხელშეკრულების შესაბამისად ,,ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შესრულდა ხელშკრულებით ნაკისრი ვალდებულება - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სარესტორნო საქმის მწარმოებლის III, IV და V საფეხურისა და მიმღებ რეცეფციონისტის II და III საფეხურების პროფესიული სტანდარტებისა და შესაბამისი პროგრამებისა და სილაბუსების განახლება, რისთვისაც აღნიშნულ მომსახურეობაზე გაწეულია ხარჯი 56,0 ათასი ლარი, ხოლო ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერისათვის 11,5 ათასი ლარი (სილაბუსებისა და პროგრამების თარგმნა, ავიაბილეთების მოწოდება, სტუმრებისათვის ვახშმის მოწყობა, სასტუმროსა და დარბაზის მომსახურება).

ქვეპროგრამა „უცხოეთში სტაჟირება“

„უცხოეთში სტაჟირების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილი 35,4 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 31,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87,9 პროცენტია.

შერჩეული იქნა და ევროპის რეგიონებში  გაიგზავნა თორმეტი სტაჟიორი, რომლებსაც ერთჯერადი ფინანსური დახმარების სახით გამოეყო 950 ლარი,  სულ 11,4 ათასი  ლარი.

- მარი გვარიშვილი,  რომელიც გაემგზავრა ქ. ტულუზაში (საფრანგეთი), ასოციაციაში ,,ბავშვთა და მოზარდთა თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი“ (FITEJ) ფესტივალის ორგანიზატორის ასისტენტის კვალიფიკაციით სტაჟირებისათვის;

- ქრისტინე ფახურიძე ქ. ბარსელონაში (ესპანეთი), ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმატორის კვალიფიკაციით სტაჟირებისათვის;

- ლაშა ბოლქვაძე ქ. ტულუზაში (საფრანგეთი), სასტუმრო GITIZ HOTEL  ადმინისტრატორის კვალიფიკაციით სტაჟირებისათვის;

- ინდირა ხოზრევანიძე ქ. კასტანე ტულუზაში (საფრანგეთი), აგრონომიული განათლების ეროვნული სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტში, ასისტენტის კვალიფიკაციის სტაჟირებისათვის;

- სოფიო მურვანიძე ქ. კუნიტის (ესპანეთი) მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის დეპარტამენტში, კულტურული მემკვიდრეობის განყოფილების ხელმძღვანელის ასისტენტის კვალიფიკაციით სტაჟირებისათვის;

- მირიან მეტრეველი ქ. ბეზანსონში (საფრანგეთი) არქიტექტორთა ბიუროში ,,Le Point Lumineux - არქიტექტორის კვალიფიკაციით სტაჟირებისათვის;

- სულხან ხომერიკი ქ. ტულუზაში (საფრანგეთი) სასტუმრო L’ATELIER JEAN-ში მზარეულის კვალიფიკაციით სტაჟირებისათვის;

- სალომე ბოლქვაძე ქ. ტულუზაში (საფრანგეთი) სასტუმრო GITIZ HOTEL-ში რესეპსიონისტის კვალიფიკაციით სტაჟირებისათვის;

- ანა ქასრაშვილი ქ. კატაროზაში (ესპანეთი) ფლორიდას უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო ცენტრში ადმინისტრაციული განყოფილების ასისტენტის კვალიფიკაციით სტაჟირებისათვის;

- რომან ბაკურაძე ქ. რეიმსში In Vino Creatis-ში ღვინის ტურიზმის განხრით ასისტენტის კვალიფიკაციით სტაჟირებისათვის;

- მაკა ნემსიწვერიძე ქ. რეიმსში (საფრანგეთი) რეიმსის ტურისტულ ბიუროში ტურ-ოპერატორის კვალიფიკაციის სტაჟირებისათვის;

- ქრისტინე კეთილაძე ქ. პარიზში (საფრანგეთი) თეატრალურ კომპანია - Hippocamp-ში მიზანსცენის ასისტენტის კვალიფიკაციით.

აჭარის რეგიონში მიღებულია ორი უცხოელი სტაჟიორი ალეხანდრო მორენო ჟირონესი და მანჰიტან სისოკო, რომლებზეც საანგარიშო პერიოდში ჩარიცხულია 6,0 ათასი ლარი.

წლის განმავლობაში ასევე დაფინანსდა კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება 9,2 ათასი ლარით, მივლინება და პროგრამის მხარდაჭერის ხარჯები 4,5 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამაში შექმნილია ეკონომია 4,3 ათასი ლარი. კერძოდ:

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება 0,7 ათასი ლარი, კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება ქვეპროგრამით გათვალისწინებული იყო 12 თვეზე, ხელშეკრულება გაფორმდა 28 იანვარს;

სტაჟიორის თანადაფინანსების მიზნით  ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ხარჯებში 2,9 ათასი ლარი - სამი სატაჟიორი სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ გაემგზავრა უცხოეთში.

მივლინების ხარჯები 0,7 ათასი ლარი.

პროგრამა „კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია“

ქვეპროგრამა „აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილი იყო 100,0 ათასი ლარი, რაც დაფინანსებულია 98,5 ათასი ლარით, გეგმის 98,5 პროცენტია.

„აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს  დაფინანსდა ოთხი კინოპროექტი თანხით 85,4 ათასი ლარი.

„მე ვარ ბესო“  - სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, რეჟისორი - გიორგი ცქვიტინიძე, რომელზეც გაწეულია 29,4 ათასი ლარი;

„როცა დედამიწა მსუბუქია“ - სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტალური ფილმი, რეჟისორი - სალომე მაჩაიძე - 21,0 ათასი ლარი;

,,სიმინდის კუნძული“ -  სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, რეჟისორი - გიორგი ოვაშვილი - 10,0 ათასი ლარი;

,,სოლომონი“ -   სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, რეჟისორი - ზაზა ხალვაში, - 25,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული ხარჯი ასევე მოიცავს ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებას - 8,7 ათას ლარს, მივლინების, კომუნიკაციისა და ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯს - 4,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამაში შექმნილი ეკონომია 1,5 ათასი ლარი, კერძოდ:

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება - 0,3 ათასი ლარი, ქვეპროგრამის კოორდინატორს ხელშეკრულება გაუფორმდა 2013 წლის 13 თებერვალს;

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის, მივლინებისა და კომუნიკაციის  ხარჯი - 0,6 ათასი ლარი.

კინოპროექტების დაფინანსება - 0,6 ათასი ლარი;

პროგრამა „აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსრევაცია“

2013 წელს „აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის“ პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული 410,0 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 221,1 ათასი ლარის სამუშაო, რაც გეგმის 53,9 პროცენტია.

ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე 2013 წლის 05 მარტს 19,0 ათასი ლარის ოდენობით გაფორმდა ხელშეკრულება შპს “არქიტექსთან” მირვეთის, უჩხოსა და საღორეთის თაღოვანი ხიდების რეაბილიტაციის მიზნით კვლევისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების თაობაზე, 2013 წლის 29 მარტს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე შპს “ვეგა”-სთან ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად ხიხანის ციხეზე ხის სახლის განთავსებისა და წყლის მიყვანის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების თაობაზე 0,8 ათასი ლარის ოდენობით, 2013 წლის 30 აპრილს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე   შპს “ARCHI DS”-თან გაფორმდა ხელშეკრულება სარფის ეკლესიის კვლევითი სამუშაოებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების თაობაზე 5,5 ათასი ლარის ოდენობით, 2013 წლის 19 ივნისს ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება ი/მ “ზურაბ ქამადაძე”-სთან ხიხანის ციხეზე წლის მიყვანისა და ხის სახლის მშენებლობაზე 20,7 ათასი ლარის ოდენობით, 2013 წლის 05 ივლისს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება  10,0 ათას ლარზე შპს “ARCHI DS”-თან გონიო-აფსაროსის ციხის არქეოლოგიური უბნების საკონსერვაციო სამუშაოების განხორციელების პროექტის შესყიდვის მიზნით, 2013 წლის 30 აგვისტოს ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება შპს „თბილსათბობმშენთან“ 67,2 ათასი ლარის ოდენობით ხუცუბნის თაღოვანი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, 2013 წლის 04 სექტემბერს  ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება შპს „არქიტექსთან“ უჩხოს თაღოვანი ხიდის რეაბილიტაციაზე 31,3 ათასი ლარის ოდენობით, 2013 წლის 13 სექტემბერს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე 7,8 ათასი ლარის ოდენობით გაფორმდა ხელშეკრულება შპს „აჭარსპეცპროექტთან“ ხიხანის ციხეზე საბაგირო სისტემის დამონტაჟებისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის თაობაზე, ხოლო 2013 წლის 19 სექტემბერს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება შპს  „ტაო-ტბელთან“ მირვეთისა და საღორეთის თაღოვანის ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებაზე 60,9 ათასი ლარის ოდენობით,  ჯამში სახელშეკრულებო თანხებმა შეადგინა 223,2 ათასი ლარი, რომელიც დაფინანსებულია სრულად, გარდა 4 თაღოვანი ხიდის (ხუცუბნის, უჩხოს, მირვეთისა და საღორეთის) ხელშეკრულებები -  2,1 ათასი ლარით ნაკლები.

საანგარიშო პერიოდისათვის ეკონომია შეადგენს 188,9 ათასი ლარს, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა გარემოებებით, მათ შორის:

- სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პროცესში წარმოშობილმა ეკონომიამ შეადგინა 8,2 ათასი ლარი, კერძოდ ხუცუბნის თაღოვანი ხიდის სარეაბილიტაციოდ პროგრამით გათვალისწინებული იყო 68,0 ათასი ლარი, ხოლო გადახდა განხორციელდა     66,9 ათას ლარზე, ასევე მირვეთის, უჩხოსა და საღორეთის თაღოვანი ხიდების რეაბილიტაციისათვის პროგრამით გათვალისწინებული იყო 97,5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიური გადახდა განხორციელდა 90,4 ათას ლარზე;

- 38,0 ათასი ლარის ფარგლებში გამოცხადებული იყო ტენდერები, მათ შორის:  სარფის ეკლესიის საკონსერვაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 31,0 ათასი ლარის ოდენობით, ოქროპილაურის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე 5,0 ათასი ლარი და ქ. ბათუმში კ. გამსახურდიას ქ. #2-ში მდებარე ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშოების პროექტის შესყიდვის თაობაზე 2,0 ათასი ლარი. აღნიშნული ტენდერები არ შედგა, შესაბამისად ვერ მოხერხდა მათი განხორციელება საანგარიშო პერიოდში;

- 142,7 ათასი ლარის ოდენობით ეკონომია გამოწვეულია იმით, რომ გონიო აფსაროსის ციხის არქეოლოგიური უბნების საკონსერვაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იყო 40,0 ათასი ლარი, ხოლო საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად აღნიშნული ფინანსური რესურსი საკმარისი არ აღმოჩნდა სამუშაოების სრულად დასაფინანსებლად. ასევე 102,7 ათასი ლარი გათვალისწინებული იყო ხიხანის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად, რაც ვერ მოხერხდა სააგენტოსგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, კერძოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნებართვა საქართველოს ეროვნული სააგენტოსგან მიღებულ იქნა დაგვიანებით, რა პერიოდისთვისაც  კლიმატური პირობების გამო  შეუძლებელი გახდა სამუშაოების წარმოება. ასევე  სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო მასალების ადგილზე მიტანისთვის აუცილებელი გახდა საბაგირო სისტემის მოწყობა, რაზეც მომზადდა საპროექტო-სახარჯტაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

პროგრამა „სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამა  „სპორტის სფეროში მოღვაწე დამსახურებულ მუშაკთა, სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მხარდაჭერა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილია 37,4 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 34,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 92,2 პროცენტია.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   სპორტის სფეროში მოღვაწე 21 ვეტერან სპორტის მუშაკზე ყოველთვიური დახმარების გაწევას 150 ლარის ოდენობით. მაისს-ივნისის თვეებში დაფინანსდა 19 ბენეფიციარი, ივლისს-ნოემბერში 21 ბენეფიციარი, ხოლო დეკემბერში 20 ბენეფიციარი ერთი ბენეფიციარის გარდაცვალების გამო. სულ დაფინანსდა 24,5 ათასი ლარი. აღნიშნულ ქვეპუნქტში ეკონომია შეადგენს 0,1 ათას ლარს.

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის ვეტერან სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 9 ბენეფიციარს, 5,0 ათასი ლარის ოდენობით, ეკონომიამ აღნიშნულ პუნქტში შეადგენა 1,8 ათასი ლარი.

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის ვეტერან სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში  5 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი დახმარება, სულ 5,0 ათასი ლარის ოდენობით. ეკონომია ქვეპუნქტში შეადგენს 1,0 ათას  ლარს.

ქვეპროგრამა „აჭარაში სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშენებლობა- რეაბილიტაცია“

ქვეპროგრამით 2013 წელს გათვალისწინებული 127,5 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამის თანახმად ქ. ბათუმის საჩოგბურთო კორტებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა-რეაბილიტაციის ექსპერტიზისათვის (შესრულებული სამუშაოს ღირებულების დადგენა) გათვალისწინებული იყო 19,7 ათასი ლარი, საიდანაც ქ. ბათუმში, თამარის დასახლებაში მდებარე საჩოგბურთო კორტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ექსპერტიზისათვის ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“-თან 2013 წლის 18 იანვარს გაფორმებული იქნა N6 ხელშეკრულება, ღირებულებით 6,7 ათასი ლარი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა-რეაბილიტაციის ექსპერტიზისათვის სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-სთან 2013 წლის 18 იანვარს გაფორმებული იქნა N5 ხელშეკრულება, ღირებულებით 11,2 ათასი ლარი. ხოლო ქ. ბათუმში, თამარის დასახლებაში მდებარე საჩოგბურთო კორტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მეორე ეტაპის ექსპერტიზისთვის ,,ლევან სამხარაულის სახელობის  სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-სთან 12 სექტემბერს გაფორმებული იქნა N183 ხელშეკრულება, ღირებულებით 1,8 ათასი ლარი.

საჩოგბურთო კორტების მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე დეპარტამენტის მიერ მიმდინარე წლის ივნისის თვეში გამოცხადებულ გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია შპს ,,მთაწმინდა 2007“-თან 2013 წლის 09 ივლისს გაფორმდა N142 ხელშეკრულება.  კომპანიის მიერ კორტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები დასრულდა სექტემბრის თვეში, რაზეც სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის საფუძველზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდა 2013 წლის 7 ოქტომბერს  106,9 ათას ლარზე.

ქ. ბათუმში ტბეთის ქუჩა N31-ში მდებარე საჩოგბურთო კორტების მშენებლობა-რეაბილიტაციზე ტექნიკური ზედამხედველობისათვის გათვალისწინებული იყო 0,9 ათასი ლარი, 2013 წლის 7 სექტემბერს ფიზიკურ პირ „თამაზ ღომიძე“-სთან გაფორმებული იქნა N143 ხელშეკრულება 0,9 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა „სპორტული ინვენტარის შეძენა“

ქვეპროგრამის თანახმად სპორტული ინვენტარის შესაძენად სპორტისა და ახალგაზრდული დეპარტამენტის მიერ მიმდინარე წლის 26 აპრილსა და   28 მაისს გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერები, აღნიშნულ ტენდერებში არც ერთმა პრეტენდენტმა   არ   მიიღო   მონაწილეობა   და   ელექტრონული   ტენდერები   არ   შედგა.

18.07.2013-ში განმეორებით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი და გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია შპს „BATUMI GROUP“, რომელთანაც 2013 წლის 30 აგვისტოს გაფორმებული იქნა #175 ხელშეკრულება. ხელშეკრულების პირობების თანახმად ინვენტარის მოწოდება უნდა განხორციელებულიყო არაუგვიანეს 20 სექტემბრისა. აღნიშნულ ვადაში    მიმწოდებლის მიერ ვერ მოხდა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება და ცალმხრივად იქნა შეწყვეტილი ხელშეკრულება და ამოქმედებული იქნა კანონით გათვალისწინებული ზომები. ხელშეკრულებით უზრუნველყოფის გარანტიის დარღვევისათვის კომპანიის მიერ ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ჯარიმის სახით 6,4 ათასი ლარი.

2013 წლის 31 ოქტომბერს გამოცხადებული იქნა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, გამარჯვებულ პრეტენდენტთან შპს „მ.ნ.კ“-თან 14 ნოემბერს გაფორმდა N205 ხელშეკრულება 487,0 ათასი ლარის ოდენობით. ზემოაღნიშნული კომპანიის მიერ მოწოდებული იქნა 448,5 ათასი ლარის ღირებულების სპორტული ინვენტარი, ხოლო დეკემბრის თვეში 38,5 ათასი ლარი საბანკო გარანტიის თანახმად ავანსად იქნა ჩარიცხული. სულ დაფინანსდა 487,0 ათასი ლარი. საქონლის მოწოდება განხორციელდება 2014 წლის იანვრის თვეში.

აღნიშნული სპორტული ინვენტარი გადაეცემა 6 სასპორტო სკოლასა და 20 სპორტულ ფედერაციას სარგებლობის უფლებით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მისი სისტემის ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე  2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 870,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 7 670,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგის 97,5 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციისათვის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით დაზუსტებული ასიგნება 1 588,9 ათასი ლარია, ხოლო დაფინანსება - 1 572,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,0 პროცენტს შეადგენს.

სსიპ „დასაქმების სააგენტო“-ს  ადმინისტრაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 341,0 ათასი ლარით, დაფინანსებამ კი შეადგინა 321,4 ათასი ლარი , გეგმის 94,3 პროცენტი.

სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ადმინისტრაციის 2013 წელს გეგმა 381,4 ათასი ლარი დაფინანსებულია 377,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,0 პროცენტია.

2013 წელს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და  მის  სისტემაში  შემავალი  დასაქმების  სააგენტოსა  და  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის ცენტრის მიერ დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროგრამები და ღონისძიებები:

პროგრამა „ჯანმრთელობის დაცვა და სამედიცინო პროფილაქტიკა“

ქვეპროგრამა „მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტი“

კომპონენტით გათვალისწინებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვის სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამების ზევით, განსაკუთრებულ შემთხვევებში მათ შორის სტიქიის შედეგად კატასტროფებით გამოწვეული დაავადებების და დაზიანებების შემთხვევაში მოსახლეობის აუცილებელი  სამედიცინო  დახმარებით უზრუნველყოფა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით, ბავშვთა და მოზრდილთა ავადობის,   დაავადების ქრონიზაციისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის   შემცირება.

სულ გაცემული იყო  2 071   ვაუჩერი, მათ შორის:

ქიმიოთერაპიის კურსი ჩასატარებლად - 36;

სხივური თერაპიისათვის - 18;

სტაციონარული მკურნალობისათვის - 1013 (მათ შორის ქირურგიული მკურნალობისათვის - 592);

გამოკვლევებისათვის -  972;

ენდოპროტეზირებისათვის  -  28;

ჰორმონოთერაპიისათვის -1

ეგზოპროთეზირება - 3

დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია  1 934  პაციენტის მკურნალობის ხარჯები.

აღნიშნული კომპონენტით 2013 წელს გათვალისწინებული იყო 1 688,4 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 1 580,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,6 პროცენტია.

ქვეპროგრამა „რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი“

კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილია გულის თანდაყოლილი და შეძენილი მანკებით, გულის იშემიური დაავადებებით და გულის სიმსივნეებით დაავადებული 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობისა და 60-დან 65 წლის ასაკამდე მამაკაცების  კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.  გულის დაავადებების მძიმე ფორმებით გამოწვეული ლეტალობისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის შემცირება.

სულ გაცემულია  320  ვაუჩერი.

2013 წელს სულ დასრულებული და ანაზღაურებულია 307 პაციენტის მკურნალობა.

აღნიშნული კომპონენტით 2013 წელს გეგმით გათვალისწინებული იყო 950,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 924,6 ათასი ლარით, გეგმის 97,3 პროცენტი.

ქვეპროგრამა „დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი“

კომპონენტი ითვალისწინებს ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული  6-დან - 18 წლის ასაკის ბავშვების და 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობის ზოგიერთი კატეგორიისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფრის კონტიგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა დედები) ურგენტული სამედიცინო დახმარების მიწოდებას, ასევე 18–დან  60 წლამდე  ასაკის მოსახლეობის და 60-დან 65 წლამდე ასაკის მამაკაცებისათვის ანტირაბიული მომსახურების მიწოდებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის.

კომპონენტის ფარგლებში 2013 წელს გაცემულია 162 ვაუჩერი, მათ შორის 72 ვაუჩერი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე. დასრულებული და ანაზღაურებულია 157 (177  შემთხევა) პაციენტის მკურნალობის ხარჯები.

აღნიშნული კომპონენტით 2013 წელს გეგმით გათვალისწინებული 96,6 ათასი ლარი  დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა „ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი“

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ონკოლოგიური, ნეიროონკოლოგიური და ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების - 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოქალაქეებისა და 60დან 65 წლამდე ასაკის მამაკაცების , რომლებიც სახელმწიფო პროგრამის გარეთ არიან დარჩენილი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

სულ გაცემულია 585 ვაუჩერი. მათ შორის ქიმიოთერაპიის კურსის ჩასატარებლად -

359, სხივური თერაპიისათვის - 32, ქირურგიული მკურნალობისათვის - 63, კომპიუტერული ტომოგრაფიისათვის -  68, ჰორმონოთერაპიისათვის - 53, დიაგნოსტიკა- გამოკვლევისთვის - 10.

დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია  558  პაციენტის (601 შემთხვევა) მკურნალობის ხარჯები.

აღნიშნული კომპონენტით საანგარიშო პერიოდში გეგმით გათვალისწინებული

217,9 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა „გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი“

კომპონენტით გათვალისწინებულია 18-დან 60  წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრების, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ  200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ომის ვეტერანების, ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში მონაწილეების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი), მრავალშვილიანი  (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრების, უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტის, მარტოხელა დედების და 60–დან 65 წლამდე  ასაკის მამაკაცების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება  გეგმიური ჰოსპიტალური სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

გაცემულია  1 151  ვაუჩერი,  საიდანაც  უკვე  დასრულებული  მკურნალობა დაუფინანსდა 1 095  (1 121 შემთხვევა) პაციენტს.

აღნიშნული კომპონენტით 2013 წელს გეგმით გათვალისწინებული იყო 864,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 847,8 ათასი ლარით, გეგმის 98,1 პროცენტი.

ქვეპროგრამა „ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი“

ბავშვთა ასაკში ნერვული სისტემის ისეთი დაავადებების შემთხვევებში, როგორიცაა ბავშვთა ცერებრული დამბლა, კუნთების პირველადი დაზიანებები, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენები, ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებები,    მხრისა და მხრის სარტყლის ნერვების დაზიანებები - პაციენტის მკურნალობა და რეაბილიტაცია მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. სახელმწიფო პროგრამის-ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში’’ რეგისტრირებულ 70 000-მდე ქულის მქონე ბავშვთა სრულ დაფინანსებას, მაგრამ მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გამო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ნაწილს არ გააჩნია რეაბილიტაციისათვის საჭირო სახსრები და შესაბამისად, ეს მომსახურება მათთვის ხელმიუწვდომელი რჩება, ან იტარებენ რეაბილიტაციის არასრულ კურსს, რაც არაეფექტურია.

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს სამიზნე ჯგუფის ბავშვთა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის მომსახურების მიწოდებით.

კომპონენტის ფარგლებში 699 რეაბილიტაციის კურსი ჩაუტარდა 244 ბავშვს.

აღნიშნული  კომპონენტით  2013 წელს  გათვალისწინებული  იყო  245,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 244,6 ათასი ლარით, გეგმის 99,8 პროცენტი.

ქვეპროგრამა „სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი“

კომპონენტი ითვალისწინებს:

ა)	თემის სამედიცინო პუნქტების პირველადი დახმარების მედიკამენტებით მომარაგებას;

ბ)	თემის სამედიცინო პუნქტების სადიაგნოსტიკო საშუალებებით (გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირებით) უზრუნველყოფას;

გ)	სამედიცინო პერსონალისათვის შრომის ანაზღაურების დაფარვას.

სამინისტრომ თემის სამედიცინო პუნქტების პირველადი დახმარების მედიკამენტების მომარაგებაზე ხელშეკრულება გააფორმა შპს „ავერსი-გეოფარმთან“ და შპს „ვესტფარმთან“, ხოლო სადიაგნოსტიკო საშუალებების (გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირების) მოწოდებაზე შპს „ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯიასთან“.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 181 პუნქტში 227  მედდის მიერ ექიმამდელი სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას სოფლად.

თემის სამედიცინო პუნქტის 227  სამედიცინო პერსონალის მიერ გაწეული სამედიცინო დახმარების (ვიზიტების) რაოდენობამ, როგორც სამედიცინო პუნქტში, ასევე ბინაზე შეადგინა 165 016.

შრომის ანაზღაურებისათვის, მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებისათვის (გლუკომეტრის ტესტ ჩხირები)  გეგმით გათვალისწინებული იყო 732,8 ათასი ლარი, აქედან ხელფასებისათვის გაიხარჯა 676,5 ათასი ლარი, სადიაგნოსტიკო საშუალებებიათვის  - 4,9 ათასი ლარი, მედიკამენტებისა და სამედიცინო მასალებისათვის - 50,7 ათასი ლარი. ხოლო აუთვისებელი დარჩა 0,7 ათასი ლარი, მათ შორის: 0,1 ათასი ლარი ხელფასი, ხოლო 0,6 ათასი ლარი მედიკამენტები.

აღნიშნული კომპონენტით 2013 წელს გეგმით გათვალისწინებული იყო 732,8 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 732,1 ათასი ლარით, გეგმის 99,9 პროცენტი.

პროგრამა „სოციალური დაცვა“

ქვეპროგრამა „100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი“

კომპონენტით გათვალისწინებულია აჭარაში მცხოვრები 100 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეების  ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ქვეპროგრამა აქტუალური იყო იმითაც, რომ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეთა უმრავლესობა განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, კომპონენტის განხორციელებით ნაწილობრივ გაუმჯობესდება მათი სოციალურ-ყოფითი მდგომარეობა. კომპონენტის ბიუჯეტი გათვლილი იყო 80 მოქალაქეზე (თითოეულზე 500 ლარი).

საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალიდან, ქ. ბათუმის მერიიდან და მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან გამოთხოვილ იქნა 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების სახელობითი სიები.

სიების დაზუსტების შემდეგ  აჭარაში  მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ 58 მოქალაქეს გადაეცა ერთჯერადი დახმარების სახით თითოეულს 0,5 ათასი ლარი.

აღნიშნული კომპონენტით საანგარიშო პერიოდში გეგმით გათვალისწინებული 29,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი“

ქვეპროგრამა ქვეყანაში მოქმედი ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2012 წლის სახელმწიფო პროგრამის” შემავსებელი ნაწილია, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფა. გადაადგილების პრობლემის მქონე მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დაიგეგმა 100 სავარძელ-ეტლის შეძენა.

კომპონენტის ფარგლებში სულ გაცემულია 100 ვაუჩერი, რომელიც დაფინანსებულია 100,0 პროცენტით.

2013 წელს გეგმით გათვალისწინებული იყო 17,5 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა სრულად.

ქვეპროგრამა  „სმენადაქვეითებულ  მოქალაქეთა  სმენის  აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი“

ქვეპროგრამა ქვეყანაში მოქმედი ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის” შემავსებელი ნაწილია, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა  უზრუნველყოფა სმენის აპარატებით. ამ კატეგორიის მოქალაქეების  საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით  დაგეგმილი იყო 200 ციფრული სმენის აპარატის შეძენა.

ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა შპს „კინდ სმენამ“. სულ გაცემულია 197 ვაუჩერი, რომელიც დაფინანსბულია 100,0 პროცენტით.

2013 წელს გეგმით გათვალისწინებული 95,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა  „მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისების კომპონენტი“

სამედიცინო კადრების მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დამაგრებისა და მათი სოციალურ-ეკონომიური პირობების გაუმჯობესების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისათვის კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით კომპონენტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო სამედიცინო პერსონალის მატერიალური სტიმულირება მათთვის ძირითადი ხელფასის შემავსებელი  დანამატის დანიშვნით - ექიმ-სპეციალისტებისათვის 300 ლარი, ხოლო მედდებისათვის - 120 ლარი. ქედის მუნიციპალიტეტში -  7 ექიმ-სპეციალისტისა და 4 მედდის, შუახევის მუნიციპალიტეტში - 11 ექიმ-სპეციალისტისა და 4 მედდის, ხულოს მუნუციპალიტეტში - 9 ექიმ-სპეციალისტისა და 5 მედდის ხელფასის დანამატის გაცემა.   გარდა ამისა ვინაიდან ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილვანაში წლების განმავლობაში აღინიშნებოდა საექიმო კადრების დეფიციტი, მიზანშეწონილად ჩაითვალა მოსახლეობისათვის პირველადი საექიმო მომსახურების უწყვეტად  მიწოდების მიზნით კომპონენტის ფარგლებში ექიმის შრომის ანაზღაურება თვეში 460 ლარის ოდენობით.

კომპონენტით განხორციელდა სოფელ თხილვანას სოფლის ექიმის,  38 ექიმ-სპეციალისტის  და მედდის შრომის ანაზღაურება.

2013 წელს გეგმით გათვალისწინებული 76,5 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა   „მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტი“

კომპონენტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო მიუსაფარი დედებისა და ბავშვების დროებითი 24-საათიანი თავშესაფრით და უსაფრთხო გარემოთი უზრუნველყოფა,  ბენეფიციარების სადღეღამისო მომსახურება სამჯერადი კვებით, რომელთაგან ერთ-ერთი უნდა ყოფილიყო სამკომპონენტიანი სადილი, ბავშვის კვების პროდუქტებით მომარაგება, მათი  უზრუნველყოფა ტანისამოსითა და პირადი ჰიგიენის ნივთებით, ბენეფიციართა ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, დასაქმებაში დახმარება, სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება. კომპონენტის ფარგლებში სულ  ჩართული იყო 11 ბენეფიციარი, თითოეულზე დღეში 18 ლარი

2013 წელს გეგმით გათვალისწინებული 38,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

სხვადასხვა სოციალური დახმარებები

2013 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო  213,1 ათასი ლარი, რომელიც დაფინანსდა 213,0 ათასი ლარით.

ა)  დედის დღესთან დაკავშირებით 2008 წლის აგვისტოს თვეში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრები რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპული და 2012 წლის 21 თებერვალს ავღანეთში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეთა დედებსა (16) და მეუღლეებს (6) მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ 500-500 ლარი, რისთვისაც გაიხარჯა     11,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა სრულად.

ბ) სამი მოქალაქის გადმოსვენებისთვის გათვალისწინებული 14,5 ათასი ლარი დაფინანსდა სრულად.

გ) ერთ ოჯახს ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისთვის გადაეცა 5,0 ათასი ლარი,დაფინანსდა სრულად.

დ) მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახის 90 წევრებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 100-100 ლარის ოდენობით, სულ 9,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა სრულად.

ე)  18 პაციენტის მკურნალობისათვის გათვალისწინებული იყო 138,6 ათასი ლარი, ხოლო დაფინანსდა 138,5 ათასი ლარი.

ვ) 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებს ხუთი წლის თავთან დაკავშირებით გაეწია მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით, სულ - 32,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა სრულად.

ზ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბავშვების, მათი მშობლებისა და ფონდის თანამშრომლებისათვის დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფისათვის 3,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა სრულად.

პროგრამა „დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა“

2013 წელს აღნიშნული პროგრამის გეგმა შეადგენდა 259,9 ათას ლარს, საიდანც დაფინანსდა 251,6 ათასი ლარი, გეგმის 96,8 პროცენტი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ქვეპროგრამები:

ქვეპროგრამა „ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, ეპიდსიტუაციის მართვისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამით განსაზღვრულია:

კერის პირველადი ეპიდკველვა:

- გადამდებ  დაავადებათა დროული გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება;

- ინფექციური კონტროლის  ღონისძიებების უზრუნველყოფა;

- ინფექციის წყაროს  იდენტიფიკაცია ლაბორატორიული  კვლევების  ხელშეწყობა; 2013 წლის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

გადამდებ დაავადებათა 560 კერის ეპიდკვლევა. სულ განხორციელდა 1 040 ვიზიტი. აქედან: ბათუმი - 607 ვიზიტი,  ქობულეთი - 189, ხელვაჩაური - 214, ქედა - 8, შუახევი - 12, ხულო - 10 ვიზიტი.

ცოფისა და ცოფზე საეჭვო ცხოველის მიერ დაზარებულ კერაში განხორციელდა 550 ვიზიტი; აქედან ცოფის კერაში – 153, ხოლო ვეტსამსახურში 397 საკომუნიკაციო ვიზიტი; აღნიშნული ვიზიტები შემდეგნაირად ნაწილდება: ბათუმი–156, ქობულეთი – 245, ხელვაჩაური – 15, ქედა – 60, შუახევი – 50, ხულო – 24.

მალარიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები:

თებერვალ-მარტის თვეში განხორციელდა მალარიოგენული ტერიტორიების პასპორტიზაცია.

აღრიცხულ იქნა: ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე -126.15 ჰა ფართობი (მ.შ. ანოფელოგენური  -  113.45ჰა),  ხელვაჩაურში  -  58  ჰა  ფართობი  (მ.შ.  ანოფელოგენური  -

52.9 ჰა), ქობულეთში - 418 ჰა ფართობი (მ.შ. ანოფელოგენური - 317.7 ჰა).

გამოკვლეულ იქნა: ბათუმის ტერიტორიაზე 1 177,3 ჰა ფართის წყალსატევი, მ.შ. ანოფელოგენური 732,5 ჰა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში - 1 482,16 ჰა, მ.შ. ანოფელოგენური 1 053,5 ჰა. ქობულეთში – 1 179,6 ჰა ფართობი, მათ შორის ანოფილოგენური 904,6 ჰა.

სულ    გამოკვლეულია  შენობა-ნაგებობები    –  264  935  კვ.მ, დეზინსექტანტით დამუშავდა 67 750 კვ.მ ფართობი, გამბუზია გავრცელდა  - 301 ჰა-ზე.

შექმნილია პროფილაქტიკური მედიკამენტების მარაგი. პროფილაქტიკური მედიკამენტები გამოიყენება ინფექციური დაავადების კერაში ექიმ ეპიდემიოლოგის გადაწყვეტილებით - ეპიდჩვენებით.

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა:

ბავშვთა დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა კონფერენცია   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, თვითმმართველი ერთეულების რესურსცენტრებისა და რეგიონის სკოლების მოსწავლეთა თანამონაწილეობით (30 მაისი);

ნარკოლოგიის სამედიცინო ცენტრის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანამონაწილეობით ჩატარდა შეხვედრა-დისკუსია - „მსოფლიო თამბაქოს გარეშე“ ბათუმის VIII- X კლასის მოსწავლეებთან, რომელთაც გადაეცათ საჩუქრები (31 მაისი);

26 ივნისს ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით,      აჭარის      ავტონომიური      რესპუბლიკის      მთავრობის,      მთავრობას

დაქვემდებარებული უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამონაწილეობით ჩატარდა მარათონი და სხვადასხვა ღონისძიებები. მონაწილეებს გადაეცათ ცენტრის მიერ მომზადებული სუვენირები;

13 დეკემბერს ჩატარდა კონფერენცია საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით: „რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ”, მონაწილეებს გადაეცათ საჩუქრები.

საგანმანათლებლო თემატიკით მომზადებულ იქნა ფლაერები, პოსტერები, სუვენირები, მაისურები, კეპები, გულსაბნევები, სტიკერები, რომლებიც გადაეცათ ცენტრის მიერ ორგანიზებულ თემატური კონფერენციის მონაწილეებს. რეგიონის სკოლებში ჩატარდა   „ჯანმრთელობის გაკვეთილები“ თემაზე – სქოლიოზი და თვალის დაავადებები. განხორციელდა 252 შეხვედრა, 165 ვიზიტი. მომზადდა სატელევიზიო კლიპი: „ავადობის აქტიური გამოვლენა“, „ჰიპერტენზია“, „იმუნიზაცია“, „თამბაქოს მავნებლობა“, ,,ცოფის პრევენცია",  ,,კონფერენციები სკოლის მოსწავლეებისათვის”.

ქვეპროგრამა „მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა)“

ქვეპროგრამა მოიცავს:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან, ქ. ბათუმის, ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის, შუახევის, ხულოს მუნიციპალიტეტების რესურსცენტრებთან მემორანდუმის გაფორმება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თვითმმართველი ერთეულების, კერძოდ, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების, ქ. ბათუმის სკოლის მოსწავლეთა სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმება - სკრინინგი პედიატრის, ოკულისტის, ენდოკრინოლოგისა და ნევროპათოლოგის კონსულტაციები.

ქობულეთის,  ხელვაჩაურის,  ქედის,  შუახევისა  და  ხულოს  მუნიციპალიტეტების ბაღის  აღსაზრდელთა  პროფილაქტიკური  შემოწმება  -  სკრინინგი  პედიატრის, ოკულისტის, ენდოკრინოლოგის, ორთოპედის კონსულტაციები.

პირველადი დიაგნოზის   დაზუსტების მიზნით საჭიროების შემთხვევაში (მთელი წლის განმავლობაში) რენტგენოლოგიური, ექოსკოპიური, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონალური გამოკვლევა, ვიზომეტრია, ავტორეფრაქტომეტრია, ბიოოფთალმოსკოპია, ტონომეტრია, ოფთალმოსკოპია,   თვალის ულტრაბგერითი გამოკვლევა, ენცეფალოგრამა და სხვა.

2013 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო და კერძო სკოლებში, ბაღებში განხორციელდა 390 ვიზიტი (მათ შორის 28 ბაღი): მ.შ. ბათუმში –177, ქობულეთში – 89, ხელვაჩაურში  – 50, ქედაში – 22, შუახევში –18, ხულო - 34.

სულ კონსულტირებულ იქნა 36 138 ბავშვი (მ.შ. 2 744 ბაღის).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა  144  552 კონსულტაცია.

წინასწარი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით 2013 წლის განმავლობაში ჩატარებულია 1 090 ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული გამოკვლევა.

განხორციელდა 1 182 სკრინინგის შემდგომი კონსულტაცია.

საზოგადოებრივი     ჯანდაცვის     სპეციალისტთა     მიერ     ჩატარდა ქვეპროგრამის მიმდინარეობის 165 მონიტორინგი შესაბამის სკოლებსა და ბაღებში.

განხორციელდა სკრინინგისა და ინსტრუმენტული გამოკვლევების შედეგად მიღებული ინფორმაციის დამუშავება, ანალიზი და ელექტრონული რეგისტრის შექმნა.

პროგრამა „პროფესიული გადამზადება“

ქვეპროგრამა „სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების პროფესიული გადამზადება“

2013 წელს ქვეპროგრამის გეგმა შეადგენდა 35,0 ათას ლარს, რაც დაფინანსებული სრულად.

ქვეპროგრამა     ითვალისწინებს     აჭარის     რეგიონში     რეგისტრირებული              0-100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების პროფესიულ გადამზადებას.

ქვეპროგრამას „სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების პროფესიული გადამზადება“ ტენდერის შედეგებიდან გამომდინარე გაფორმებულია ხელშეკრულება ქობულეთის საზოგადოებრივ კოლეჯთან „ახალი ტალღა“, 200 სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის 4 სხვადასხვა სპეციალობაში გადასამზადებლად, კერძოდ: სტილისტის, მზარეულის, მეფილე-მომპირკეთებლის და ავტომობილის ზეინკლის სპეციალობებში. სულ სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 35,0 ათას ლარს.

სწავლის პროცესი დაიწყო 2013 წლის 3 ივნისს ქ. ქობულეთში,  „სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ახალი ტალღა“-ს შენობაში. სწავლის პროცესის სრული კურსი გაიარა 200 ბენეფიციარმა, მათგან 192-მა დასკვნითი გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდგომ მიიღო შესაბამისი სერთიფიკატი. სწავლის დამთავრებისა და მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების შემდეგ კოლეჯს აუნაზღაურდა 200 ბენეფიციარის გადამზადების ღირებულება 35,0 ათასი ლარით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2013 წელს რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 5 821,5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 5 747,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 98,7 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადმინისტრაციისათვის რესპუბლიკური ბიუჯეტით დაზუსტებული ასიგნება 1 120,7 ათასი ლარია, ხოლო დაფინანსება - 1 108,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98,9 პროცენტს შეადგენს.

სსიპ „ტესტირების, სერტიფიკაციის ცენტრის“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 334,4 ათასი ლარით, დაფინანსებამ კი შეადგინა 314,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,0 პროცენტია.

ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ 2013 წლის გეგმა განისაზღვრა 760,8 ათასი ლარით, ხოლო დაფინანსებამ შეადგინა 729,3 ათასი ლარი, გეგმის 95,9 პროცენტი.

2013 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ა(ა)იპ აგროსესვის ცენტრის მიერ დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელდა    შემდეგი პროგრამები:

პროგრამა „ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამა „სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო 98 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკის (ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე არანაკლებ    6 ცხძ); 48 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკი-სათიბი აგრეგატით (ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე არანაკლებ  6 ცხძ); 10 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკი (ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე არანაკლებ 9,5 ცხძ,); 200 ერთეული ცოცხალი გამწევი ძალის გუთანი და 1000 ერთეული ცოცხალი გამწევი ძალის გუთანის სახნისების შეძენა.

სამინისტროს მიერ  ელექტრონული ტენდერის შედეგად ხელშეკრულება გაფორმდა შპს „აგროინვესტსერვის“–თან და შპს  „ტრაქტორსერვის“–თან. შპს „აგროინვესტსერვის“-თან დადებული (ხელშ. N02-33/47; N02-33/48 29.03.2013 და N02-33/56 18.04.2013) ხელშეკრულებების თანახმად, 98 და 48 ერთეული მოტობლოკი 7 ცხძ–იანი და 10 ერთეული მოტობლოკი 11 ცხძ–იანი მოწოდებული იქნა ხელშეკრულების თანახმად.  შპს "ტრაქტორსერვის"-თან დადებული (N02-33/39 და N02-33/40 27.03.2013)  ხელშეკრულების თანახმად 200 ერთეული ცოცხალი გამწევი ძალის გუთანი და 1000 ერთეული ცოცხალი გამწევი ძალის გუთნის სახნისები მოწოდებული იქნა.

ფერმერებზე მიწოდებულია: 1) 156 ერთეული  მრავალფუნქციური მოტობლოკი;  2) 1000 ცალი ცოცხალი გამწევი ძალის გუთნის სახნისები; 3) 200 ცალი ცოცხალი გამწევი ძალის გუთანი. აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული იყო  630,3 ათასი   ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა „სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი და გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს „აგრო ინვესტი“ (ხელ. N02-33/28 12.03.2013) ხელშეკრულების თანახმად 100 ერთეული სასათბურე კონსტრუქცია მოწოდებულია მომწოდებლის მიერ და გადაცემულია ფერმერებზე.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელს გეგმით გათვალისწინებული იყო 194,0 ათასი   ლარი, რომელიც ათვისებულია სრულად.

ქვეპროგრამა   „მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გამოცხადებულ  გამარტივებული ელექტრონული ტენდერების შედეგად ხელშეკრულება გაფორმებულია  ი/მ „ზაზა ხარჩილავა“ –სთან (ხელშ.02-33/23 28.02.2013; ხელშ. N 02-33/24  28.02.2013 და ხელშ. N 02-33/25  28.02.2013) ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულია თხილის 20 000 ძირი, სუბტროპიკული ხურმის 4 000 ძირი  და ციტრუსი 4000 ძირი; სს „საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია“ –სთან  (ხელშ.N 02-33/26 1.03.2013) ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულია 2 000 ძირი მოცვი; ი/მ ,,ლალი თურმანიძე“ –სთან (ხელშ. N 02-33/29 13.03.2013) ხელშეკრულების თანახმად მოწოდებულია  აქტინიდიის (კივი) ნერგის  3 000 ძირი. კაკლის 3750 ძირი ნერგის მოწოდებაზე ხელშეკრულება გაფორმებული იყო ფ/პ ,,გიორგი მჭედლიძე’’–სთან  (ხელშ.N 02-33/79 31.07.2013). აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში მომწოდებლის მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან ცალხმრივად შეწყდა ხელშეკრულება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  მთავრობის 2013 წლის 4 ნოემბრის N 203 განკარგულების თანახმად, კაკლის ნერგის სახელმწიფო შესყიდვა განხორციელდა გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, შესაბამისად ხელშეკრულება გაფორმდა შპს ,,დაიანა და კომპანია’’–სთან (N 02-33/96  06.11.13) 3750 კაკლის ნერგის მოწოდებაზე.

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული იქნა მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურის ნერგები, კერძოდ:

თხილის ნერგი - 20 000 ძირი, მათ შორის:   ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 1 400 ძირი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 2 700 ძირი; ქედის მუნიციპალიტეტი – 6 900 ძირი; შუახევის მუნიციპალიტეტი – 6 000 ძირი; ხულოს მუნიციპალიტეტი – 3 000 ძირი;

ციტრუსის ნერგი - 4000 ძირი, მათ შორის:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 2 000  ძირი; ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 2 000  ძირი;

მოცვის ნერგი -  2000 ძირი, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 330 ძირი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 330 ძირი; ქედის მუნიციპალიტეტი – 400 ძირი; შუახევის მუნიციპალიტეტი – 400 ძირი; ხულოს მუნიციპალიტეტი – 480 ძირი; ქ. ბათუმი–60 ძირი;

სუბტროპიკული ხურმის ნერგი  – 4000 ძირი, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 550 ძირი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 1200 ძირი; ქედის მუნიციპალიტეტი – 1250 ძირი; შუახევის მუნიციპალიტეტი – 1000 ძირი;

აქტინიდიის ნერგი – 3 000 ძირი, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 700 ძირი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 800 ძირი; ქედის მუნიციპალიტეტი – 800 ძირი; შუახევის მუნიციპალიტეტი – 300 ძირი; ხულოს მუნიციპალიტეტი – 400 ძირი;

კაკლის  ნერგი – 3 750 ძირი მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 700 ძირი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 850 ძირი; ქედის მუნიციპალიტეტი – 800 ძირი; შუახევის მუნიციპალიტეტი – 800 ძირი, ხულოს მუნიციპალიტეტი – 600 ცალი ნერგი;

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული იყო  99,7 ათასი  ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა „მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად ხელშეკრულება გაფორმდა შპს „აგრო ინვესტ“–თან 960 დადან ბალანტის სკის მოწოდებასთან დაკავშირებით (ხელშ. N02-33/66,  03.06.2013). ხელშეკრულების თანახმად  960 ერთეული ფუტკრის სკა მოწოდებულია და  გაცეულია ფერმერებზე.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული   198,1 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა  „ბოსტნეული კულტურების ელიტური სარგავი მასალით ფერმერთა უზრუნველყოფის  ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულებები შპს „საქართველოს სათბურების კომპანია“ –სთან (ხელშ.N02-33/44  29.03.2013;  ხელშ.N02-33/45 29.03.2013;  ხელშ.N02-33/46  29.03.2013; ხელშ. N02-33/43  29.03.2013).  ხელშეკრულებების თანახმად, აპრილ–მაისის თვეებში ეტაპობრივად მოწოდებული იქნა  პომიდორის 1 030 000 ცალი, კიტრის - 965 000,  ბულგარული წიწაკას - 678  000 ცალი და ბადრიჯანის 391 705 ცალი ჩითილი და შესაბამისად ჩითილების განაწილების კომისიის მიერ შერჩეულ ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე მიწოდებული იქნა ბოსტნეული კულტურების სხვადასხვა ჯიშის ჩითილები, კერძოდ,

კიტრის ჩითილი  - 965 000  ცალი ჩითილი, მათ  შორის:   ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 311 943  ცალი ჩითილი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 322 577 ცალი ჩითილი; ქედის მუნიციპალიტეტი – 116 856 ცალი ჩითილი; შუახევის მუნიციპალიტეტი – 76 248  ცალი ჩითილი; ხულოს მუნიციპალიტეტი – 87 696 ცალი ჩითილი; ქ. ბათუმი - 49 680 ცალი ჩითილი.

პომიდორის ჩითილი - 1 030 000  ცალი ჩითილი, მათ შორის:   ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 314 260 ცალი ჩითილი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 312 252 ცალი ჩითილი; ქედის მუნიციპალიტეტი – 115 128  ცალი ჩითილი; შუახევის მუნიციპალიტეტი – 112 320 ცალი ჩითილი; ხულოს მუნიციპალიტეტი – 143 856 ცალი ჩითილი; ქ. ბათუმი - 32 184 ცალი ჩითილი.

ბულგარული წიწაკის ჩითილი -  678 000 ცალი ჩითილი, მათ შორის:   ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 197 424 ცალი ჩითილი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 183 360 ცალი ჩითილი; ქედის მუნიციპალიტეტი – 149 904 ცალი ჩითილი; შუახევის მუნიციპალიტეტი – 73 224 ცალი ჩითილი; ხულოს მუნიციპალიტეტი – 70 200 ცალი ჩითილი; ქ. ბათუმი -  3 888  ცალი ჩითილი.

ბადრიჯანის  ჩითილი - 391 705  ცალი ჩითილი, მათ შორის:   ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 120 960  ცალი ჩითილი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი – 134 449 ცალი ჩითილი; ქედის მუნიციპალიტეტი – 69 984 ცალი ჩითილი; შუახევის მუნიციპალიტეტი – 29 592 ცალი ჩითილი; ხულოს მუნიციპალიტეტი – 28 080 ცალი  ჩითილი; ქ. ბათუმი -  8 640  ცალი ჩითილი.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული იყო  521,0 ათასი   ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა   „სასოფლო–სამეურნეო   გაერთიანებების   სარეკლამო მოდელების ჩამოყალიბება და შემდგომი დანერგვის ორგანიზება“

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 5 მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების ჩამოყალიბებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად  ხელშეკრულება  გაფორმდა სსიპ – ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტ“–თან  (ხელშ.  N02-33/35,  25.03.2013) და ხელშეკრულების თანახმად  ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სასოფლო–სამეურნეო გაერთიანებების ჩამოყალიბებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილდა შემდეგი საქმიანობები, კერძოდ: შემუშავებული  იქნა    სასოფლო  გაერთიანებების  პროექტი,  რომელიც  წარედგინა

განსახილველად  აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  სოფლის  მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას რეცენზირებისათვის, წესდებები გადაცემულია ყველა საინიციატივო ჯგუფზე და გაცნობილია გაერთიანებებში გაწევრიანების  სურვილის  მქონე  სუბიექტებზე.  წესდების  პროქტი  განხილულია აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.

შექმნილია  5  საინიციატივო  ჯგუფი.  ჯგუფებს  ჩაუტარდათ სწავლება–კონსულტირება სასოფლო კოოპერატივების ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების შესახებ.

თითოეულ საინიციატივო ჯგუფზე დადგენილია კრიტერიუმები და   შერჩეულია თითოეულ ჯგუფში 150–ზე მეტი ბენეფიციარი.

სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებების სამართლებრივი ფორმები შერჩეულია. შემუშავებულია და დაგზავნილია საინიციატივო ჯგუფებისათვის კოოპერატიული გაერთიანებების ჩამოყალიებებისათვის საჭირო სამუშაოთა ორგანიზაციულ–პრაქტიკული სამოქმედო გეგმა. საველე სამუშაოები გრაფიკის შესაბამისად დამთავრებულია. დასრულებულია აღებული საკვლევი მასალების  ლაბორატორიული კვლევა.

სწავლება–კონსულტირება სასოფლო კოოპერატივების ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების შესახებ დასრულებულია.

ხელშეკრულების თანახმად მიმდინარეობდა ანგარიშების მომზადება, წარმოდგენა და საჯაროდ მოსმენა–განხილვები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში არ იყო ჩამოყალიბებული 5 საპილოტე სასოფლო–სამეურნეო გაერთიანება, რის საფუძველზეც მოწოდების ვადის დარღვევისათვის მომწოდებელს დაეკისრა საჯარიმო სანქციები. საჯარიმო სანქციების დაკისრების გამო მომწოდებელმა აღძრა სარჩელი სასამართლოში.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბდა 5 საპილოტე სასოფლო–სამეურნეო გაერთიანება, შესაბამისად ანგარიშსწორება მომწოდებელთან განხორციელდა საპილოტე სასოფლო–სამეურნეო გაერთიანებების ჩამოყალიბების შემდეგ.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული იყო  79,0 ათასი   ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად.

პროგრამა  „მემცენარეობის დარგის განვითრების მიზნით კვლევები და პრევენციულ ღონისძიებები“

ქვეპროგრამა „ნიადაგის კვლევა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად ხელშეკრულება გაფორმდა შპს „გ.ნათაძის სახ. სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტ“–თან 69,9 ათას ლარზე (ხელშ.N02-33/30 15,03,2013). ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გრაფიკის მიხედვით დასრულებულია 2 000 ნიმუშის აღება, ლაბორატორიული კვლევა, შესაბამისად შემუშავებულია რეკომენდაციები და გაცემულია  ფერმერებზე.

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში 2013 წლის 30 მაისს N59 – უ.ს.რ.ს. განხორციელებული ცვლილების საფუძველზე  ქვეპროგრამის ბიუჯეტი გაიზარდა 144,9 ათასი ლარით. 174,1 ათასი ლარის ფარგლებში გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად ხელშეკრულება გაფორმდა შპს ,,ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკურმა ცენტრ ,,ანასეულ’’–თან. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გრაფიკის მიხედვით  დასრულდა  3 500 ნიმუშის აღება და  ლაბორატორიული კვლევა, შესაბამისად შემუშავებულია რეკომენდაციები  და გადაცემულია  ფერმერებზე.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული იყო  244,0 ათასი   ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა „პესტიციდების და აგროქიმიკატების ლაბორატორიული კვლევა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გამარტივებულ ელექტრონული ტენდერის  შედეგად ხელშეკრულება გაფორმდა შპს ,,მულტიტესტ’’–თან (ხელშ.N02-33/58 25,04,2013).  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 100 ნიმუშის აღება და ლაბორატორიული კვლევა.

სამინისტროსა და სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს შორის შეთანხმების საფუძველზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს უშუალო მონაწილეობით განხორციელდა ნიმუშების აღება სარეალიზაციო ქსელიდან და აღებული ნიმუშების ლაბორატორიაში ჩაბარება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გრაფიკის მიხედვით  დასრულდა  პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 100 ნიმუშის აღება და ლაბორატორიული კვლევა.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული იყო 12,0 ათასი ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა „სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ-დაავადებებზე დიაგნოსტიკა და პრევენციულ ღონისძიებებზე ფერმერთა კონსულტაცია“

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად ხელშეკრულება გაფორმდა სსიპ –,,ტესტირების, სერტიფიკაციის ცენტრ“–თან (ხელშ. N02-33/41, 28,03,2013). მოხდა საკვლევი ობიექტების შერჩევა.

ხელშეკრულების ფარგლებში  შერჩეულ საკვლევ ობიექტებზე განხორციელდა  ერთწლიან და მრავალწლიან სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ–დაავადებების დიაგნოსტიკა  (თითოეულ ობიექტზე არანაკლებ 8 საველე გასვლა),  შემუშავდა მათთან ბრძოლის ღონისძიებები და ფერმერებს მიეცათ შესაბამისი  რეკომენდაციები, დარიგებული იქნა   სარეკომენდაციო-საცნობარო ტრიპლეტი.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული იყო 45,0 ათასი  ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად.

პროგრამა ,,მემცენარეობა-მეცხოველეობის დარგების განვითარების ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამა  „მემცენარეობის დარგში თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩაქვის  ციტრუსოვანთა სადედე–საკოლექციო, სადემონსტრაციო   სანერგეში მიმდინარე წელს განხორციელდა სანერგეს მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: აშენდა ოფისი (ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრი), სანერგეში მოწესრიგდა შიდა გზები, გაკეთდა გარე განათება, აშენდა შხამქიმიკატების საწყობი და ნაზავის მოსამზადებელი ფარდული.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გვარა–ხუცუბნის ტერიტორიაზე ხეხილისა და ვაზის სადედე–საკოლექციო, სადემონსტრაციო სანერგეს მოსაწყობად 10 ჰექტარი ფართობი შემოიღობა მავთულბადით,  აშენდა ოფისი (ფერმერთა საკონსულტაციო), მოწესრიგდა ეზო, 10 ჰა ფართობზე გაკეთდა შიდა გზები, 10 ჰა-ზე გაკეთდა გარე განათება (დამონტაჟდა  ვიდეოთვალები), აშენდა ნაზავის მოსამზადებელი ფარდული და შხამქიმიკატების საწყობი, მოეწყო ავტო–ფარეხი, მოეწყო სათბურის საძირკვლები, სარწყავი სისტემა, გაკეთდა სადრენაჟე არხები.  მოეწყო ხილის გადასამუშავებელი მინი საწარმო.

აღნიშნული სანერგეს 3,6 ჰა მიწის ნაკვეთი მომზადდა ვაზისა და ხეხილის ნერგების გასაშენებლად. ამისათვის აღნიშნულ ფართობზე ჩატარდა ნიადაგის ძირითადი დამუშავება (პლანტაჟი) დაიდისკა, დაიხვნა 25–30 სმ სიღრმეზე, ტერიტორია გაიწმინდა ჩაის ფესვებისაგან, გაიჭრა სადრენაჟე არხები. ნიადაგში შეტანილი იქნა 80 ტონა ორგანული სასუქი (ნაკელი) და 44 ტონა მოსაკირიანებელი მასალა დოლომიტი. რის შემდეგაც მოხდა ტერიტორიის დაგეგმარება და ნერგების  ნაკვეთში გადაადგილება. გვარა ხუცუბნის ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობაში მოეწყობა შპალერები.

ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობის მოსაწყობად დარჩენილი 7 ჰა ფართობზე  განხორციელდა  ნიადაგის დამუშავება, მინერალურ-ორგანული სასუქების შეტანა, მავნებელ დაავადებათა და სარეველების წინააღმდეგ, როგორც ქიმიური ისე კომბინირებული აგროტექნიკური ღონისძიებანი. სანერგეში ნიადაგის გამოკვლევისათვის აღებული იქნა სინჯები და გამოკვლეული იქნა ლაბორატორიაში. შესყიდული იქნა მულჩი ფირი რომელიც ნარგავების ქვეშ უზრუნველყოფს ტენიანობის შენარჩუნებას, აერაციის გაუმჯობესებას და სარეველების დაკნინებას.

ქალაქ ბათუმში, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურები აღიჭურვა ავეჯითა და საოფისე ინვენტარით. საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურებისთვის შეძენილი იქნა მაღალი გამავლობის ავტომობილები.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული 1 575,1 ათასი  ლარიდან დაფინანსებულია 1 564,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,3 პროცენტია.

ქვეპროგრამა „მეცხოველეობის დარგში ხელოვნური განაყოფიერების დანერგვის ხელშეწყობა“

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხელოვნური განაყოფიერების განსახორციელებლად სპეციალისტების გადასაადგილებლად სატრანსპორტო საშუალებებისათვის საწვავის შესყიდვას.

ქვეპროგრამის    ფარგლებში    კონსოლიდირებულ    ტენდერში    გამარჯვებულ    შპს „ლუკოილ ჯორჯიასთან“ და შპს „რომპეტროლ საქართველოსთან“ გაფორმდა ხელშეკრულებები, ასევე ხელშეკრულება გამარტივებული შესყიდვის წესით დაიდო შპს „ფლამინგო  ჯორჯიასთან“.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული იყო 3,2 ათასი  ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამა „ფერმერთა და მეცნიერ-კონსულტანტთა სწავლება-კონსულტირება (ტრეინინგები) სასოფლო-სამეურნეო დარგების მიხედვით“

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა შპს ,,კავკასიის გენეტიკასთან“  (ხელშ.N01-26/37 28.02.2013). ხელშეკრულებების თანახმად მარტის თვეში დატრეინინგდა ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 14 სპეციალისტი. პროგრამაში მონაწილეობა მიიღეს ვეტერინარმა სპეციალისტებმა, ფერმერებმა, ზოოტექნიკოსებმა და იმ ფერმერებმა, რომლებიც ვეტერინარულ საქმიანობით არიან დაკავებული, რომლებიც გადამზადნენ მთესლავ ტექნიკოსებად.

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე 2013 წელში გეგმით გათვალისწინებული იყო 4,2 ათასი  ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად.

საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები, რომლებიც მოიცავს ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემ სპეციალურ ტრანსფერებს, რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდს, სესხების მომსახურების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტებსა და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯებს, საწევროებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდას და სხვადასხვა გადასახდელებს,  2013 წელს დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 47 273,3 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 45 527,7 გეგმის 96,3 პროცენტი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსება:

2013 წლის 15 იანვრის #5 ბრძანების შესაბამისად 48,6 ათასი ლარი გამოიყო მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფისათვის;

2013 წლის 18 იანვრის #10 ბრძანების შესაბამისად 17,0 ათასი ლარი გამოიყო მირზა ცეცხლაძის ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 21 იანვრის #11 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო თენგიზ მესხიძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 31 იანვრის #20 ბრძანების შესაბამისად 27,7 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფისათვის და მატერიალური დახმარებისათვის;

2013 წლის 8 თებერვლის #26 ბრძანების შესაბამისად 11,6 ათასი ლარი გამოიყო თენგიზ გაბაიძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 5 მარტის #45 ბრძანების შესაბამისად 11,0 ათასი ლარი გამოიყო დედის  დღესა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, 2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სამხედრო მოსამსახურეთა დედებისა (16 დედა) და მეუღლეებისათვის (6 მეუღლე) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2013 წლის 7 მარტის #47 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მხატვრის ანტონ ფილიპოვის დაკრძალვის ხარჯების დაფარვის მიზნით;

2013 წლის 21 მარტის #51 ბრძანების შესაბამისად 6,7 ათასი ლარი გამოიყო ხატია ჩახვაძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 1 აპრილის #59 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ნაირა მჟავანაძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 1 აპრილის #60 ბრძანების შესაბამისად 4,0 ათასი ლარი გამოიყო ამირან აბულაძის ცხედრის საქართველოში გადმოსვენების ხარჯების ანაზღაურების მიზნით;

2013 წლის 8 აპრილის #67 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ანასტასია რობაქიძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 22 აპრილის #80 ბრძანების შესაბამისად 10,9 ათასი ლარი გამოიყო ქ. ქობულეთში, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ იამზე ნოღაიდელისათვის საცხოვრებელი სახლის შეძენისა და დროებითი ბინის ქირის უზრუნველყოფისათვის;

2013 წლის 29 აპრილის #81 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო ძლიერი შტორმის შედეგად დაღუპული ლევან გელაძის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2013 წლის 8 მაისის #82 ბრძანების შესაბამისად 9,0 ათასი ლარი გამოიყო ქ. ბათუმში მცხოვრებ მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახის წევრებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2013 წლის 20 მაისის #101  ბრძანების შესაბამისად 136,0 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის  მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2013 წლის 22 მაისის #105 ბრძანების შესაბამისად 2,5 ათასი ლარი გამოიყო ირმა დიასამიძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 29 მაისის #109 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო თენგიზ მელაძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 29 მაისის #110  ბრძანების შესაბამისად 4,5 ათასი ლარი გამოიყო თენგიზ დადეშელისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 11 ივნისის #118  ბრძანების შესაბამისად 36,1 ათასი ლარი გამოიყო 2013 წლის 16-19 ივნისს, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დაგეგმილი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის საიუბილეო დღეების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 24 ივნისის #125  ბრძანების შესაბამისად 9,9 ათასი ლარი გამოიყო ლუკა ასლანიძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 27 ივნისის #128  ბრძანების შესაბამისად 5,5 ათასი ლარი გამოიყო როლანდ ბერიძის მკურნალობის  დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 19 აგვისტოს #163  ბრძანების შესაბამისად 0,9 ათასი ლარი გამოიყო ნანული გრიგოლიასათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013  წლის 19 აგვისტოს #164  ბრძანების შესაბამისად 32,0 ათასი ლარი გამოიყო 2008 წლის აგვისტოს თვეში საქართველოს ტერიტორიაზე რუსული აგრესიის შედეგად განვითარებული საომარი მოქმედების ხუთი წლისთავთან დაკავშირებით, აჭარის ა.რ. ტერიტორიაზე მცხოვრებ დაღუპულთა ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2013 წლის 19 აგვისტოს #165 ბრძანების შესაბამისად 143,6 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის  მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2013 წლის 26 აგვისტოს #185 ბრძანების შესაბამისად 3,0 ათასი ლარი გამოიყო 2013 წლის 27 აგვისტოდან  2013 წლის 2 სექტემბრის ჩათვლით ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვების, მათი მშობლებისა და ფონდის თანამშრომლებისათვის(სულ-25 პირი)ქ. ბათუმში დროებითი საცხოვრებელი ფართის გამოყოფის მიზნით;

2013 წლის 9 სექტემბრის #199 ბრძანების შესაბამისად 9,9 ათასი ლარი გამოიყო რაულ გათენაძის ცხედრის იტალიის რესპუბლიკიდან საქართველოში გადმოსვენების ხარჯების ანაზღაურების მიზნით;

2013 წლის 11 ოქტომბრის #235 ბრძანების შესაბამისად 40,0 ათასი ლარი გამოიყო ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის  მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2013 წლის 24 ოქტომბრის #255 ბრძანების შესაბამისად 8,9 ათასი ლარი გამოიყო თამილა აშამბას სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 31 ოქტომბრის #262 ბრძანების შესაბამისად 8,3 ათასი ლარი გამოიყო  ია ქათამაძის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 7 ნოემბრის #272 ბრძანების შესაბამისად 2,6 ათასი ლარი გამოიყო ქ. ბათუმში თამარის დასახლებაში, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში წალკის მუნიციპალიტეტიდან უკანონოდ შესახლებული ოჯახების წალკის მუნიციპალიტეტში ტრანსპორტირებისათვის;

2013 წლის 7 ნოემბრის #273 ბრძანების შესაბამისად 3,2 ათასი ლარი გამოიყო ვლადიმერ ყატაშვილის სწავლის საფასურის დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 18 ნოემბრის #289 ბრძანების შესაბამისად 28,4 ათასი ლარი გამოიყო თამარ გვერდწითელის სახელობის მუსიკალურ ფესტივალთან დაკავშირებით, სასტუმრო ,,ინტურისტ-პალასი"-ს მიერ გაწეული მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 18 ნოემბრის #290 ბრძანების შესაბამისად 8,3 ათასი ლარი გამოიყო ჯამბულ ვარშანიძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 29 ნოემბრის #295 ბრძანების შესაბამისად 2,4 ათასი ლარი გამოიყო ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქედის მუნიციპალიტეტში სათბობი შეშით მომარაგების გარეშე დარჩენილი სოციალურად  დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2013 წლის 2 დეკემბრის #298 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო თემურ ამაღლობელისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 2 დეკემბრის #299 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო გიორგი პაქსაძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 23 დეკემბრის #318 ბრძანების შესაბამისად 8,5 ათასი ლარი  გამოიყო შოთა ფუტკარაძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2013 წლის 23 დეკემბრის #319 ბრძანების შესაბამისად 161,3 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის  მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2013  წლის 26 დეკემბრის #322 ბრძანების შესაბამისად 0,6 ათასი ლარი გამოიყო ჰაიკ მოსინიანის  ცხედრის ქალაქ ბათუმიდან წითელ ხიდზე გადასვენების ხარჯების ანაზღაურების მიზნით;

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2013 წელს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 32 974,8 ათასი ლარი, ფაქტიურმა დაფინანსებამ კი - 32 045,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97,2 პროცენტია.

მათ შორის ქ. ბათუმის ბიუჯეტს გამოეყო - 7 889,2 ათასი ლარი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს – 14 556,4 ათასი ლარი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს – 5 060,4 ათასი ლარი, ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს – 2 586,7  ათასი ლარი, შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს – 1 031,2 ათასი ლარი, ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს   – 922,0  ათასი ლარი. აქედან საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის განკარგულებით და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის 28 მაისის #101 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ და აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მიერ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გაწეული ხარჯების ანაზღაურების მიზნით  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას გამოყოფილი 1 828,5 ათასი ლარიდან (რომელიც დამტკიცებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში) ჩამოერიცხა 905,3 ათასი ლარი, რითაც დაფინანსდა ბათუმის მერია 104,5 ათასი ლარით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 628,4 ათასი ლარით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 137,6 ათასი ლარით, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 12,0 ათასი ლარით, შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 6,8 ათასი ლარით, ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 16,0 ათასი ლარით.  აგრეთვე საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 დეკემბრის #2174 განკარგულებით 2013 წლის ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობის და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას გამოეყო 12 000,0 ათასი ლარი და მიეცა უფლება ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიებები განახორციელოს როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიაში შემავალ, ასევე სხვა ციტრუსის მწარმოებელ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში და ამ მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ განსაზღვრული თანხები გადაურიცხოს ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #262 განკარგულებით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შემავალ თვითმმართველ ერთეულებს გამოეყო 10 050,8 ათასი ლარი, კერძოდ ქ. ბათუმის მერიას -  1 455,0 ათასი ლარი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას - 5 445,8 ათასი ლარი, ხოლო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას - 3 150,0 ათასი ლარი, ხოლო 1 949,2 ათასი ლარი კი სხვა თვითმმართველ ერთეულებს კერძოდ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - 1,350,0 ათასი ლარი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი - 138,7 ათასი ლარი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი - 37,5 ათასი ლარი, ხობის მუნიციპალიტეტი - 160,5 ათასი ლარი, სენაკის მუნიციპალიტეტი - 262,5 ათასი ლარი (1 949,2 ათასი ლარი გატარებულია საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელების სხვადასხვა გადასახდელებში). საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 12 000,0 ათასი ლარი  ჩამოირიცხა 2013 წლის 30 დეკემბერს, რის შემდეგ განხორციელდა შესაბამის თვითმმართველობის ერთეულებისათვის თანხების ჩარიცხვა 2013 წლის 31 დეკემბერს.

სესხების მომსახურების ხარჯები

2013 წელს გადახდილი იქნა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხისა და აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯები 251,5 ათასი ლარის ოდენობით.

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტებისა და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტებისა და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები დაფინანსებულია 708,6 ათასი ლარით, კერძოდ, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 482,9 ათასი ლარით. მათ შორის  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  გამოყოფილია 241,4 ათასი ლარი. აგრეთვე აგრარული სექტორის ხელშეწყობის თანადაფინანსების ხარჯებისათვის გაიხარჯა 225,7 ათასი ლარი.

სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა

2013 წელს სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდაზე გათვალისწინებული       8 030, ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.  აქედან  შ.პ.ს. „გოდერძი რესორტს“ კაპიტალის გაზრდის მიზნით, რაც მოხმარდება კურორტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ჩაერიცხა 8 000,0 ათასი ლარი. ზემოაღნიშნული თანხა გამოეყო „აჭარაში ტურიზმის განვითარების მიზნით ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 3 ივლისის #705 განკარგულების თანახმად, რაც დამტკიცებული იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში,   ხოლო შპს „ჰიგიენა 2009“  - 30,0 ათასი ლარი.

საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

2013 წლის განმავლობაში განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიერ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების საფასურის გადახდა, რაზეც გამოყოფილი 1,2 ათასი ლარიდან გაწეულია 1,1 ათასი ლარის ხარჯი, რაც გეგმის 91,7 პროცენტია.

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო ხელშეწყობაზე რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2013 წლის 12 თვეში გამოყოფილი 3 308,3 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 3 305,5 ათასი ლარით, გეგმის 99,9 პროცენტი, მათ შორის  სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ – 2 101,6 ათასი ლარი, სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის საზღვაო აკადემიაზე“ –  367,2 ათასი ლარი, სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ – 836,7 ათასი ლარი.

დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობაზე საანგარიშო პერიოდში გაწეულია ხარჯი 4 331,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 80,1 პროცენტია. აქედან სსიპ „ბათუმის ბულვარზე“ -  4 327,2 ათასი ლარი, სსიპ „კურორტი ბეშუმზე“ – 4,4 ათასი ლარი.

საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვაზე 2013 წელს გამოყოფილი 1 859,9 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1 738,9 ათასი ლარი, გეგმის 93,5 პროცენტი.

საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგისა დ მართვაზე საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯები 816,9 ათასი ლარია.

საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობაზე საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯები 551,5 ათასი ლარია, რაც გეგმის 98,1 პროცენტია.