საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს ქალაქ გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია, თანხით 957 144 ლარი. სამუშაოები დასრულდება 2017 წლის 26 ივნისს.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით მიმდინარეობს ქ. გორში, 10 (ათი) ერთეული სპორტული მინი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ღირებულება შეადგენს 1 342 573 (ერთი მილიონ სამასორმოცდაორი ათას ხუთას სამოცდაცამეტი) ლარს, აქედან ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება შეადგენს 290 000 ლარს. სამუშაოები უნდა დასრულდეს ოქტომბრის თვეში.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **#** | **მისამართი** | **საკ. კოდი** | **ფართი მ2** |
| 1 | ელიოზიშვილის ქუჩა (N5 სკოლის წინ) | 66.45.07.237 | 3185 |
| 2 | გორკის ქუჩა (საჭიდაო დარბაზის გვერდით) | 66.45.31.157 | 3101 |
| 3 | ყიფიანის ქუჩა #56-ის მიმდებარედ | 66.45.07.238 | 465 |
| 4 | ბესიკის ქუჩა (კულტურის სახლის გვერდით) | 66.45.16.217 | 2713 |
| 5 | ვერხვების ლტოლვილთა ჩასახლების მიმდებარედ | 66.45.22.709 | 571 |
| 6 | უფლისციხის ქუჩა #42-ის მიმდებარედ | 66.45.30.031 | 836 |
| 7 | შინდისის გზ. #3-ის მიმდებარედ | 66.45.15.110 | 1218 |
| 8 | სუხიშვილის ქ #57-ის მიმდებარედ | 66.45.08.210 | 767 |
| 9 | სუხიშვილის ქ #10-ის მიმდებარედ | 66.45.10.036 | 1966 |
| 10 | შინდისის გზ. #32-ის მიმდებარედ | 66.45.15.114 | 1041 |

გარდა ამისა ადგილობრივი ბიუჯეტით (სამოქალაქო) გათვალისწინებულია

1. ანწუხელიძის ქუჩის მიმდებარედ მოედნის მოწყობა - 74401 ლარი, მიმდინარეობს სამუშაოები
2. ამილახვრის ქუჩაზე სკვერის, საბავშვო და სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - 6000 ლარი - გამოცხადებულია ტენდერი
3. ქარხნის ქუჩაზე სკვერისა და სპორტული მოედნის მოწყობა - 97 444 ლარი - მიმდინარეობს
4. შინდისის გზატკეცილის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - 39287 ლარი, გამოცხადებულია ტენდერი
5. ანწუხელიძის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - 50000 ლარი, მიმდინარეობს სამუშაოები
6. ვერხვების დასახლებასთან დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია - 59800 ლარი - გამოცხადებულია ტენდერი
7. ჭალის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია - 34 000 ლარი - გამოცხადებულია ტენდერი
8. კვერნაკის დასახლებასთან მიმდებარე პარკის რეაბილიტაცია - 9000 ლარი გამოცხადებულია ტენდერი
9. ჭალის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია - 34 000 ლარი - გამოცხადებულია ტენდერი